รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนที่  1

0

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วย  นายทรรศนฤทธิ์  ดำสุข  ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  โดยตรงจากประชาชน  เมื่อวันอาทิตย์ ที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  และทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่   20  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

ตามบทบัญญัติในมาตรา 58/5  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล               พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี  และวรรคหก กำหนดให้คำแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้  โดยเปิดเผย  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น เพื่อให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

- เพื่อรายงานการรับ – จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ

- เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี                   พ.ศ. 2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

นายทรรศนฤทธิ์  ดำสุข

๑.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

๑.๒  การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๑.๓  การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๑.4  ดำเนินการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ เช่น  ถนน  สะพาน

๑.5  ดำเนินการสาธารณูปการ

๑.6  ดำเนินการการควบคุมอาคาร

๑.7  ดำเนินการด้านการผังเมือง

-2-

2.  นโยบายด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑  การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อต่างๆ การเฝ้าระวังโรค  ป้องกัน ควบคุมและการช่วยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒.๒  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

๒.๓  ส่งเสริมการศึกษา การจัดการศึกษา

๒.๔  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๒.๕  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

๒.6  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

๒.7  การจัดให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหยอนใจและสวนสาธารณะ

๒.8  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

3.  นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๒  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๓.๓  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.  นโยบายด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๔.๒  การจัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

๔.๓  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

๔.๔  การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

๔.๕  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

๔.๖  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

๔.๗  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๔.๘  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

5.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๕.๑  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๕.๓  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.4  การออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ห้ามจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ

สาธารณะ

๕.5  การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์  และนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด

-3-

6.  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑  ส่งเสริมศาสนา ส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนา

๖.๒  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ส่วนที่  2

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2567

เรียน	ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร    และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  ทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม  2566  -  กันยายน   2567  กระผมนายทรรศนฤทธิ์      ดำสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 และมาตรา  58/5 วรรค 5 ที่ผ่านมานั้น  เพื่อให้การบริหารงานของคณะผู้บริหารและการดำเนินกิจการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ( ในช่วงเดือนตุลาคม  2566 – กันยายน  2567 ) ที่ผ่านมา  ดังนี้

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน  2567)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่จ่าย | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 ชุด ถนนสายสถานีอนามัยทอนเหรียน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร | 350,000 | อุตสาหกรรมและการโยธา |
| 2 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.เขาไพร หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร | 345,000 | อุตสาหกรรมและการโยธา |
| 3 | โครงการก่อสร้างศาลาริมทางหน้าโรงเรียนบ้านทอนเหรียน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร | 205,000 | อุตสาหกรรมและการโยธา |
| 4 | โครงการเชื่อมต่ออาคารระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกับอาคารห้องเก็บพัสดุ อบต.เขาไพร | 320,000 | อุตสาหกรรมและการโยธา |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นม่วง-ห้วยขุนดำ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร | 487,500 | อุตสาหกรรมและการโยธา |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร | 498,500 | อุตสาหกรรมและการโยธา |
| 7 | โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร | 40,000 | การพาณิชย์ |
| รวม |  | 2,246,000.- |  |

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2567

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่จ่าย | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 25-008 สายควนปละ-ทุ่งหญ้าคา หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง | 4,569,000 | อุตสาหกรรมและการโยธา |
| รวม |  | 4,569,000.- |  |

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่จ่าย | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต | 9,496 | บริหารงานทั่วไป |
| 2. | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประชาชน | 14,000 | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
| 3. | โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชนต่างๆ ในตำบลเขาไพร ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 128,600 | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
| 4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเขาไพร | 29,350 | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
| 5 | โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตำบลเขาไพร | 12,950 | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
| 6 | โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น | 40,000 | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
| 7 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด | 13,950 | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
| 8 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาไพรคัพ ครั้งที่ 32) | 200,000 | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
| 9 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ | 9,550 | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
| 10 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 7,000 | สาธารณสุข |
| 11 | (เงินอุดหนุน) โครงการสร้างเสริมสุขภาพคัดกรองป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ตรวจคัดกรองไขมันในเลือด) หมู่ที่ 1 | 20,000 | สาธารณสุข |
| 12 | (เงินอุดหนุน) โครงการสร้างเสริมสุขภาพคัดกรองป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ตรวจคัดกรองไขมันในเลือด) หมู่ที่ 2 | 20,000 | สาธารณสุข |
| 13 | (เงินอุดหนุน) โครงการสร้างเสริมสุขภาพคัดกรองป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ตรวจคัดกรองไขมันในเลือด) หมู่ที่ 3 | 20,000 | สาธารณสุข |
| 14 | (เงินอุดหนุน) โครงการสร้างเสริมสุขภาพคัดกรองป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ตรวจคัดกรองไขมันในเลือด) หมู่ที่ 4 | 20,000 | สาธารณสุข |
| 15 | (เงินอุดหนุน) โครงการสร้างเสริมสุขภาพคัดกรองป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ตรวจคัดกรองไขมันในเลือด) หมู่ที่ 5 | 20,000 | สาธารณสุข |
| 16 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 35,000 | สาธารณสุข |
| 17 | โครงการสำรวจข้อมูลด้านจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | - | สาธารณสุข |
| 18 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 12,000 | การศึกษา |
| 19 | โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน | - | การศึกษา |
| 20 | โครงการมะลิน้อยร้อยดวงใจแม่ | 3,000 | การศึกษา |
| 21 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 309,826 | การศึกษา |
| 22 | โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | 5,000 | การศึกษา |
| 23 | โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง | 20,520 | การศึกษา |
| 24 | วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม(นม) | 604,746.81 | การศึกษา |
| 25 | (เงินอุดหนุน) โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา | 24,000 | การศึกษา |
| 26 | (เงินอุดหนุน) โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม | 20,000 | การศึกษา |
| 27 | (เงินอุดหนุน) โครงการอาหารกลางวัน | 1,325,500 | การศึกษา |
| 28 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 92,200 | การศึกษา |
| 29 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 2,947,100 | งบกลาง |
| 30 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,048,400 | งบกลาง |
| 31 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12,000 | งบกลาง |
| 32 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ในรูปแบบปฏิทินแบบแขวน | 28,000 | บริหารงานทั่วไป |
| รวม |  | 7,052,188.81.- |  |

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่จ่าย | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. | - | บริหารงานทั่วไป |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล | - | บริหารงานทั่วไป |
| 3 | โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน | 30,000 | บริหารงานทั่วไป |
| 4 | โครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ | 11,250 | บริหารงานทั่วไป |
| 5 | โครงการจิตอาสาพระราชทาน | 22,197.20 | บริหารงานทั่วไป |
| 6 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 1,000 | บริหารงานทั่วไป |
| 7 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลอื่นๆ ที่ราชการกำหนด | 9,974 | การรักษาความสงบภายใน |
| 8 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ | 20,000 | บริหารงานทั่วไป |
| 9 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนของ อปท.อ.รัษฎา | 30,000 | บริหารงานทั่วไป |
|  | รวม | 124,421,20.- |  |

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่จ่าย | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | การเกษตร |
|  |  | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 5,447 | การเกษตร |
| 3 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง |  | - | การเกษตร |
| รวม |  |  | 5,447 |  |

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่จ่าย | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าใช้จ่ายวันสำคัญของทางราชการและศาสนา | 1,504 | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
| 2 | โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา | 9,150 | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
| 3 | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 12,000 | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 114,900 | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
| 5 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ | 17,450 | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
| รวม |  | 155,004.- |  |

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์การเกษตร, ครุภัณฑ์โรงงาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่จ่าย | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิดทึบ ขนาด 3 ฟุต | 4,500 | บริหารงานทั่วไป |
| 2 | ตู้เก็บเอกสาร | 9,800 | บริหารงานทั่วไป |
| 3 | ตู้เก็บเอกสาร(ทรงสูง) บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต | 11,000 | บริหารงานทั่วไป |
| 4 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต(มอก.) พร้อมขารอง | 15,000 | บริหารงานทั่วไป |
| 5 | โต๊ะไม้เก้าอี้ จำนวน 6 ตัว/ 1 ชุด | 9,700 | บริหารงานทั่วไป |
| 6 | บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดติดประกาศตู้กระจก แบบติดผนัง ขนาด 90x120 ซ.ม. | 13,800 | บริหารงานทั่วไป |
| 7 | พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว | 2,096 | บริหารงานทั่วไป |
| 8 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 24,000 | บริหารงานทั่วไป |
| 9 | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 8,000 | บริหารงานทั่วไป |
| 10 | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม | 106,500 | บริหารงานทั่วไป |
| 11 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต(มอก.) พร้อมขารอง1 ซุ้ม | 5,000 | บริหารงานทั่วไป |
| 12 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิดทึบ ขนาด 3 ฟุต | 4,900 | บริหารงานทั่วไป |
| 13 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 32,000 | บริหารงานทั่วไป |
| 14 | ตู้เก็บเอกสาร(ทรงสูง) บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต | 5,500 | บริหารงานทั่วไป |
| 15 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 24,000 | บริหารงานทั่วไป |
| 16 | ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต | 5,000 | บริหารงานทั่วไป |
| 17 | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก | 23,000 | อุตสาหกรรมและ การโยธา |
| 18 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 HP | - | การพาณิชย์ |
| 19 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5.5 HP | 29,500 | การพาณิชย์ |
| 20 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 HP | 62,000 | การพาณิชย์ |
| 21 | เครื่องขันบล็อกไร้สาย ขนาด 18 โวลต์ รวมแบตเตอร์รี่และแท่นชาร์จพร้อมชุดบล็อก | 8,500 | การพาณิชย์ |
| 22 | เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ขนาด 900 วัตต์ | 6,500 | การพาณิชย์ |
| 23 | เครื่องสว่านกระแทกไร้สาย ขนาด 18 โวลต์ | 6,500 | การพาณิชย์ |
| 24 | ปืนเป่าลมร้อน 1,600 W | 2,500 | การพาณิชย์ |
| รวม |  | 419,296 |  |