**คำนำ**

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับนี้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นซึ่งเป็นการแปลงจากยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการจัดทำแผนพัฒนานั้น ก็ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นปัญหาหลักและมีความจำเป็นเร่งด่วน ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับนี้ซึ่งได้จัดทำขึ้น โดยมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอ จังหวัด นโยบายของกรม นโยบายของกระทรวง นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและความต้องการของประชาชน ตลอดจนภารกิจต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นจะต้องรับการถ่ายโอนจากส่วนกลางตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรให้มีความเจริญอย่างต่อเนื่อง

**ร่าง**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**(พ.ศ.2561 – 2564)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง**

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1** สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร 1 - 9

**ส่วนที่ 2** สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 10 - 17

**ส่วนที่ 3** ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / บัญชีโครงการพัฒนา 18 – 51

**ส่วนที่ 4** การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 52 - 100

**ส่วนที่ 5** การติดตาม ประเมินผล101 - 106

**ส่วนที่ 1**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**

ตำบลเขาไพรแยกออกจากตำบลหนองบัว เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ การตั้งชื่อมีที่มาจากพื้นที่ตำบลเขาไพรมีลักษณะเป็นพื้นที่ ที่มีป่าไม้ค่อนข้างหนาแน่นเขียวชอุ่ม และมีภูเขาสูง กำนันครื้น ดำสุข เป็นกำนันคนแรกของตำบล เดิมมีการปกครองแบ่ง เป็น ๔ หมู่บ้าน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอห้วยยอด ได้แก่ ม.๑ บ้านลำช้าง ม.๒ บ้านโหล๊ะท่อม ม. ๓ บ้านศาลาหลวงด้วง ม.๔ บ้านทอนเหรียน ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๖ ได้แยกหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ ๕ ชื่อบ้านควนไทรตอก ปัจจุบันตำบลเขาไพรตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากอำเภอ ๕ ก.ม.

**1.ด้านกายภาพ**

**๑.1 ที่ตั้ง**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔ หมู่ที่ ๒ บ้านโหล๊ะท่อม ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยตำบลเขาไพรตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของอำเภอรัษฎาและอยู่ห่างจากอำเภอรัษฎาเป็นระยะทางประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร

**1.2 ลักษณะภูมิประเทศ** มีลักษณะเป็นลูกคลื่นทิศตะวันออกของตำบลมีลักษณะเป็นภูเขาสูง ส่วนทิศตะวันตกเป็นที่ราบมีพื้นที่ทั้งสิ้น ประมาณ ๒๗.๘๐ ตารางกิโลเมตรหรือ ๑๗,๓๕๑ ไร่ สามารถแยกออกได้ดังนี้

๑. พื้นที่ภูเขาสูงเป็นส่วนพื้นที่เขาบรรทัดอยู่ทิศตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ลาดเชิงซ้อนและเป็นลำธารมีพื้นที่ประมาณ ¼ ของพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓

๒. พื้นที่ราบสูง อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล ในพื้นที่หมู่ที่ ๕

๓. ที่ดอนอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ และพื้นที่หมู่ที่ ๔ ส่วนมากทำสวนยางพารา

๔. ที่ราบต่ำอยู่บริเวณ หมู่ที่ ๔ ซึ่งเป็นพื้นที่นา

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา

**1.3 ลักษณะภูมิอากาศ**

ลักษณะภูมิอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 29 องศาเซลเซียส แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – มกราคม

**1.4 ลักษณะของดินและการใช้ประโยชน์** ตำบลเขาไพรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นป่าไม้และภูเขาประชาชนในตำบลประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สามารถแบ่งตามกลุ่มดินได้ 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มดินปลูกยางพารา เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งตำบลกระจายอยู่หมู่ที่ 1, 3,

2. กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 อยู่ในหมู่ที่ 2

3. ดินกลุ่มไม้ผล ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งตำบล อยู่ในหมู่ที่ 4,5

**1.4.1 ความเหมาะสมของดินและข้อจำกัดพื้นที่องค์การบริหารตำบลเขาไพรสามารถแบ่งตามกลุ่มดินได้ดังนี้**

กลุ่มดิน 53B,54B,26B,62,6,5,25b,25B,45B ตามหน่วยแผนที่ดิน

กลุ่มดินที่ 53B,54B,26B เป็นกลุ่มดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืช เศรษฐกิจอื่น ๆ ตลอดจนพืชผัก

กลุ่มดินที่ 62 เป็นพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ไม่เหมาะสมจะนำมาใช่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ควรสงวนไว้เป็นป่าไม้หรือพื้นที่ต้นน้ำลำธาร

กลุ่มดินที่ 6,5 เป็นกลุ่มดินที่เหมาะสมในการปลูกข้าว ในฤดูแล้งใช้ปลูกพืชล้มลุกหรือพืชผักได้

กลุ่มดินที่ 25 เป็นกลุ่มดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมในการปลูกข้าว เนื่องจากเป็นดินตื้นมีลักษณะเป็นกรวดลูกรัง

กลุ่มดินที่ 25b,25B 1เป็นกลุ่มดินที่เหมาะสมในการปลูกหญ้าแต่ไม่ค่อยเหมาะสมต่อการปลูกถ้ามีแหล่งน้ำอยู่ใกล้ไม้ยืนต้น เนื่องจากเป็นดินตื้นบนกรวดลูกรัง และมีการระบายน้ำค่อนข้างเลว

กลุ่มดินที่ 45 เป็นกลุ่มดินที่เหมาะสมในการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นบางชนิด เช่น ยางพารา มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ และสับปะรด ซึ่งมีลักษณะเป็นดินตื้นที่เป็นดินปนกรวดลูกรัง

**1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ**

(1.5.1) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ลำน้ำ,ลำธาร จำนวน ๘ สาย

(1.5.2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง

- บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ จำนวน ๑๒ แห่ง

- บ่อบาดาล จำนวน ๑๓ แห่ง

- ฝาย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำ จำนวน ๘ แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา จำนวน ๘ แห่ง

- ห้วย/หนอง/คลอง/บึง จำนวน ๘ แห่ง

(1.5.3) ปริมาณน้ำฝนและการกระจายตัวของน้ำฝน

ปริมาณน้ำฝนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ฝนจะตกมากในช่วงเดือนกันยายน-เดือนพฤษภาคมส่วนการกระจายตัวของของน้ำฝนนั้น จะมีฝนตกเฉลี่ยเกือบทั้งปี โดยฝนจะตกมากตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน เพราะได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และจะทิ้งช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ ในช่วงเดือนสิงหาคม และฝนจะทิ้งช่วง ในเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนเมษายน แต่ช่วงเดือนดังกล่าวมีฝนตกบ้างแต่ปริมาณไม่พอเพียงต่อการปลูกพืช

**1.6 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่**

ตำบลเขาไพรไม่มีทรัพยากรแร่ธาตุ มีพื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่สาธารณะแต่ถูกบุกรุกนำไปใช้ประโยชน์แล้ว ได้แก่พื้นที่ ม.1,3,

**2.ด้านการเมือง/การปกครอง**

**2.1 เขตการปกครอง**ตำบลเขาไพร แบ่งเขตการปกครองเป็น ๕ หมู่บ้าน

**2.2 การเลือกตั้ง**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบแบ่งได้ 2 ส่วน คือ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อ – นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **วุฒิการศึกษา** | **เริ่มดำรงตำแหน่ง** | **ครบวาระ** |
| 1. | นายอุทิศ สุขคล้าย | ประธานสภาฯ | ปริญญาตรี | ๒๐/๑๐/๒๕๕๖ | ๑๙/๑๐/๒๕๖๐ |
| 2. | นายพะโยม ทองสงฆ์ | รองประธานสภาฯ | ม.๓ | ๒๐/๑๐/๒๕๕๖ | ๑๙/๑๐/๒๕๖๐ |
| 3. | นายนาวิน สำนักช้าง | เลขาสภาฯ | ม.6 | ๒๐/๑๐/๒๕๕๖ | ๑๙/๑๐/๒๕๖๐ |
| 4. | นายขันไชย ไชยรัตน์ | สมาชิกสภาฯ ม.๑ | ป.๖ | ๒๐/๑๐/๒๕๕๖ | ๑๙/๑๐/๒๕๖๐ |
| 5. | นางสุมลฑา หมวดพุด | สมาชิกสภาฯ ม.๒ | ม.๖ | ๒๐/๑๐/๒๕๕๖ | ๑๙/๑๐/๒๕๖๐ |
| 6. | นายธีระเดช กลับชนะ | สมาชิกสภาฯ ม.๒ | ปวส. | ๒๐/๑๐/๒๕๕๖ | ๑๙/๑๐/๒๕๖๐ |
| 7. | นายประสิทธิ์ ไชยช่วย | สมาชิกสภาฯ ม.๓ | ม.๖ | ๒๐/๑๐/๒๕๕๖ | ๑๙/๑๐/๒๕๖๐ |
| 8. | นายมนตรี น้ำแก้ว | สมาชิกสภาฯ ม.๔ | ป.๖ | ๒๐/๑๐/๒๕๕๖ | ๑๙/๑๐/๒๕๖๐ |
| 9. | นายณรงค์ นาคถนอม | สมาชิกสภาฯ ม.๕ | ม.๓ | ๒๐/๑๐/๒๕๕๖ | ๑๙/๑๐/๒๕๖๐ |
| ๑0. | นายจูลี้ ใสสุข | สมาชิกสภาฯ ม.๕ | ป.๖ | ๒๐/๑๐/๒๕๕๖ | ๑๙/๑๐/๒๕๖๐ |

1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 10 คน (หมู่บ้านละ 2 คน) อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2. คณะผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้แต่งตั้ง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อ – นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **วุฒิการศึกษา** | **เริ่มดำรงตำแหน่ง** | **ครบวาระ** |
| ๑. | นายทรรศนฤทธิ์ ดำสุข | นายก อบต. | ม.6 | ๒๐/๑๐/๒๕๕๖ | ๑๙/๑๐/๒๕๖๐ |
| ๒. | นายสมพร ทองมีบัว | รองนายก | ปริญญาตรี | ๑๙/๑1/๒๕๕๖ | ๑8/๑1/๒๕๖๐ |
| ๓. | นายชัยวัฒน์ ซิ้วกุ้ง | รองนายก | ม.6 | ๑๙/๑1/๒๕๕๖ | ๑8/๑1/๒๕๖๐ |
| ๔. | นายสุขสันต์ จิตรรงค์ | เลขานุการนายก | ม.6 | ๑๙/๑1/๒๕๕๖ | ๑8/๑1/๒๕๖๐ |

**3 ประชากร**

**3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร**

ประชากรทั้งสิ้น 3,008 คน แยกเป็นชาย 1,489 คน หญิง 1,518 คน ความหนาแน่นเฉลี่ยประชากร 247 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 930 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณสองข้างทางถนนสายหลัก โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกบ้านต้นปรางและบริเวณศูนย์ราชการอำเภอรัษฏา และกระจายในพื้นที่ที่ทำการเกษตรและสองข้างทางในพื้นที่

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หมู่ที่ | ชื่อบ้าน | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | | |
| ชาย | หญิง | รวม |
| ๑ | บ้านลำช้าง | ๒๗7 | ๔54 | ๔29 | ๘83 |
| ๒ | บ้านโหล๊ะท่อม | ๑๗6 | ๒91 | ๒89 | ๕80 |
| ๓ | บ้านศาลาหลวงด้วง | ๑๙8 | 302 | ๓45 | ๖47 |
| ๔ | บ้านทอนเหรียน | ๑๖5 | ๒37 | ๒54 | ๔91 |
| ๕ | บ้านควนไทรตอก | ๑๑4 | ๒05 | ๒๐1 | ๔06 |
| **รวมทั้งหมด** | | **๙30** | **๑,๔89** | **๑,518** | **3,007** |

**3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ช่วงอายุประชากร | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
| น้อยกว่า 1 ปีเต็ม | 17 | 8 | 25 |
| 1 ปีเต็ม – 2 ปี | 29 | 30 | 50 |
| 3 ปีเต็ม – 5 ปี | 61 | 52 | 113 |
| 6 ปีเต็ม – 11 ปี | 153 | 137 | 290 |
| 12 ปีเต็ม – 14 ปี | 76 | 67 | 143 |
| 15 ปีเต็ม – 17 ปี | 62 | 55 | 117 |
| 18 ปีเต็ม –25 ปี | 179 | 183 | 362 |
| 26 ปีเต็ม- 49 ปี | 492 | 552 | 1,044 |
| 50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม | 214 | 244 | 458 |
| 60 ปีเต็มขึ้นไป | 169 | 228 | 397 |
| **รวมทั้งหมด** | **1,489** | **1,518** | **3,008** |

ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนและบัตรอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ณ เดือน 30 กันยายน 2559

**4 สภาพทางสังคม**

**(4.๑**) การศึกษาตำบลเขาไพรมี โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อสถานการศึกษา** | **สถานที่ตั้ง** | **จำนวนนักเรียน(คน)** |
| โรงเรียนบ้านทอนเหรียน | หมู่ที่ ๔ บ้านทอนเหรียน | ๑๖๕ |
| โรงเรียนบ้านลำช้าง | หมู่ที่ ๑ บ้านลำช้าง | ๑๓๓ |
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลำช้าง | หมู่ที่ ๑ บ้านลำช้าง | ๔๕ |
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาลาหลวงด้วง | หมู่ที่ ๓ ศาลาหลวงด้วง | ๘๕ |

**4.2 สาธารณสุข** สถานบริการ สาธารณสุขตำบลเขาไพรมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน และจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมู่ที่ / ชื่อบ้าน** | **ชื่อสถานีอนามัย / สถานที่ตั้ง** | **จำนวนบุคลากร** | **จำนวน อสม.** |
| ม.๑ บ้านลำช้าง | - | - | ๑๕ |
| ม.๒ บ้านโหล๊ะท่อม | - | - | ๑๓ |
| ม.๓ บ้านศาลาหลวงด้วง | - | - | ๑๔ |
| ม.๔ บ้านทอนเหรียน | รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชน | ๕ | ๑๓ |
| ม.๕ บ้านควนไทรตอก | - | - | ๑๒ |
| **รวม** | **๑** | **๕** | **๖๗** |

(๑) ข้อมูลคนพิการตำบลเขาไพรมีจำนวนผู้พิการรวมทั้งสิ้น ๕๑ คน แยกประเภทคนพิการดังนี้

* พิการทางการเคลื่อนไหวทางกาย จำนวน ๓๓ คน
* พิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ จำนวน ๕ คน
* พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน ๔ คน
* พิการทางการมองเห็นจากสายตา จำนวน ๖ คน
* พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน ๓ คน

(๒) จำนวนผู้สูงอายุตำบลเขาไพร (ข้อมูล ณ ๓๑ เมษายน ๒๕๕9) จำนวน ๒๓2 คน ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หมู่ที่** | **ชื่อบ้าน** | **จำนวน (คน)** |
|
| ๑ | บ้านลำช้าง | ๖๔ |
| ๒ | บ้านโหล๊ะท่อม | ๕๑ |
| ๓ | บ้านศาลาหลวงด้วง | ๔๐ |
| ๔ | บ้านทอนเหรียน | ๔๕ |
| ๔ | บ้านควนไทรตอก | ๓2 |
| **รวมทั้งหมด** | | **๒๓2** |

(๓) ข้อมูลอันดับโรคในเขตตำบลเขาไพร ย้อนหลัง ๓ ปี

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อันดับ** | **โรค** | **จำนวนผู้ป่วย(ราย)** | | | **รวม** |
| **ปี ๒๕๕7** | **ปี ๒๕๕8** | **ปี ๒๕๕9** |
| ๑. | คางทูม | - | ๓๕ | - | ๓๕ |
| ๒. | อาหารเป็นพิษ | - | ๓ | ๑ | ๔ |
| ๓. | ตาแดง | - | ๒ | ๑๐ | ๑๒ |
| ๔. | ไข้เลือดออก | ๙ | - | ๑ | ๑๐ |
| ๕. | อีสุกอีใส | - | - | - | ๐ |
| ๖. | มือเท้าปาก | - | - | ๑ | ๑ |
| ๗. | อุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซด์ | - | - | ๒ | ๒ |

(๔).สถิติผู้ป่วยตามกลุ่มโรค

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **สาเหตุการป่วย(กลุ่มโรค)** | **จำนวน** |
| ๑. | โรคระบบทางเดินหายใจ | ๖๔๑ |
| ๒. | อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ | ๔๖๖ |
| ๓. | โรคระบบกล้ามเนื้อ | ๓๑๑ |
| ๔. | โรคระบบไหลเวียนเลือด | ๒๐๙ |
| ๕. | โรคระบบย่อยอาหาร | ๘๒ |
| ๖. | โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง | ๖๕ |
| ๗. | โรคเกี่ยวกับระบบไร้ท่อ โภชนาการ | ๔๐ |
| ๘. | โรคตาแตงและส่วนประกอบของตา | ๓๐ |
| ๙. | โรคติดเชื้อและปรสิต | ๒๒ |
| ๑๐. | ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม | ๒๒ |

(๕) จำนวนผู้ป่วยเรื้อรังทั้งหมด

* โรคเบาหวาน จำนวน ๔๑ คน
* โรคความดันโลหิต จำนวน ๑๑๔ คน
* โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวน ๒๘ คน**รวม ๑๘๓ คน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อหมู่บ้าน | โรคเบาหวาน | โรคความดันโลหิตสูง | โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง | รวม |
| ๑. | บ้านลำช้าง | ๑๗ | ๔๒ | ๑๒ | ๗๑ |
| ๒. | บ้านโหล๊ะท่อม | ๕ | ๒๑ | ๕ | ๓๑ |
| ๓. | บ้านศาลาหลวงด้วง | ๖ | ๑๕ | ๑ | ๒๒ |
| ๔. | บ้านทอนเหรียน | ๕ | ๒๔ | ๕ | ๓๔ |
| ๕. | บ้านควนไทรตอก | ๘ | ๑๒ | ๕ | ๒๕ |
|  | **รวมทั้งหมด** | ๔๑ | ๑๑๔ | ๒๘ | ๑๘๓ |

**4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** มีศูนย์ประจำ อปพร. ตำบลเขาไพร จำนวน 1 แห่ง

**4.4 สถาบันและองค์กรทางศาสนา**

ตำบลเขาไพร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร และมีวัด จำนวน 1 แห่ง คือ วัดทอนเหรียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

**4.5 ยาเสพติด**

ตำบลเขาไพร ได้ดำเนินกิจกรรมในการให้ความรู้ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการหาทุน เพื่อเป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

**5. ระบบบริการพื้นฐาน**

**5.1 การคมนาคมขนส่ง** องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร มีเส้นทางในการใช้คมนาคมทางบก ทั้งหมด ๒๒ สาย ความยาว ๕๐.๑๑๐ กิโลเมตร แบ่งออกเป็น

- ถนนลาดยาง ระยะทาง ๒๑.๖๐๐ กิโลเมตร

- ถนนคอนกรีต ระยะทาง ๔.๐๘๕ กิโลเมตร

- ถนนลูกรัง ระยะทาง ๑๗.๙๒๕ กิโลเมตร

- ถนนหินคลุก ระยะทาง ๖.๕๐๐ กิโลเมตร

**5.2 การไฟฟ้า**

การให้บริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห้วยยอด สาขาย่อยรัษฎา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ยกเว้นบางครัวเรือนที่กำลังก่อสร้าง

**5.3 การประปา**

การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เป็นประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประมาณร้อยละ 99 ของครัวเรือนทั้งหมด ส่วนที่เหลือใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

**5.4 การโทรคมนาคม**

โทรศัพท์บ้าน/เคลื่อนที่ จำนวน 785 แห่ง

อินเตอร์เน็ต จำนวน 163 แห่ง

เสียงตามสาย จำนวน 1 แห่ง

**6. ระบบเศรษฐกิจ**

**6.1 การเกษตร**

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ทั้งนี้การประกอบอาชีพยังต้องพึ่งพาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากอาชีพโดยส่วนใหญ่ของตำบลคลองปางเป็นอาชีพที่ยึดเอาทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบเป็นหลัก

การทำสวนยางพารา ร้อยละ 92 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ส่วนใหญ่จะปลูกยางพารา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร มีเกษตรกรปลูกยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับหนึ่งของตำบล มีเนื้อที่ทั้งหมด 10,826 ไร่ จำนวน 650 ครัวเรือนการปลูกยางพาราของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ยางพันธุ์ดีที่รัฐบาลส่งเสริม 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด ช่วงเวลากรีดยางแต่ละปี โดยเริ่มกรีดตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนกุมภาพันธุ์ ในช่วงที่มีฝนตกเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน จะมีวันกรีดได้ โดยเฉลี่ยเกษตรกรกรีดยางประมาณ 150 วัน ผลผลิตจะได้สูงในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ระบบการกรีดส่วนใหญ่ใช้ระบบ 1 ใน 3 ส่วนของลำต้น โดยเฉลี่ย กรีด 3 วัน เว้น 1 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัม/ไร่/ปี

ปัญหาอุปสรรคในการทำสวนยางพารา

-ขาดการรวมกลุ่มในการปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น

-ฝนตกชุกในบางปี ทำให้มีการกรีดยางน้อย

-ขาดแรงงานในการกรีดยาง

-ระบบการกรีดไม่ถูกต้อง

**6.2 การประมง** พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำสาธารณะ บ่อดินของเกษตรกรกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน เกษตรกรนิยมเลี้ยงปลาน้ำจืด เลี้ยงกบ เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์ ทำให้มีผลผลิตน้อยและด้อยคุณภาพ

**6.3 การปศุสัตว์** เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือขายเพื่อเป็นรายได้เสริม สัตว์ที่เลี้ยงมีดังนี้

1.การเลี้ยงไก่ ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองเลี้ยงปล่อยตามบริเวณบ้าน มีการเลี้ยงกันเกือบทุกครัวเรือน เพื่อบริโภคและขายในหมู่บ้าน ตำบล

2.การเลี้ยงไก่เนื้อ มีการเลี้ยงแบบเชิงธุรกิจ มีจำนวน 5 ราย ๆละ 2,000 ตัว เฉลี่ยรายได้ 40,000 บาท/ปี/ราย

3.การเลี้ยงเป็ดไข่ เป็นรายได้เสริมและนำมาแปรรูป

4.การเลี้ยงสุกร ส่วนใหญ่มีการเลี้ยงเพื่อขายเป็นรายได้เสริม ให้แก่พ่อค้าในตำบล และมีเกษตรกรที่เลี้ยงเป็นอาชีพ จำนวน 4 ราย

5.การเลี้ยงวัว การเลี้ยงโดยวิธีล่ามเชือกให้กินหญ้าตามบริเวณบ้าน หรือหัวไร่ปลายนา เลี้ยงเพื่อขาย ไม่ได้ใช้แรงงาน โดยขายให้แก่พ่อค้าคนกลางที่เข้ามาซื้อตามหมู่บ้าน

**6.4 การบริการ** องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก มีการค้าขายบ้างเพียงเล็กน้อยตามรายละเอียดข้อมูลดังนี้

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 10 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

โรงงานผลิตยาง จำนวน ๑๘ แห่ง

ฟาร์มหมู จำนวน ๖ แห่ง

ฟาร์มไก่ จำนวน ๓ แห่ง

**7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)**

**7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จำนวนประชาชนทั้งหมด 3,007 คน ชาย 1,489คน หญิง 1,518 คน ครัวเรือนทั้งหมด 923 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด ๑๗,๓๕๑ ไร่

**7.2 ข้อมูลการเกษตร**

1.ทำนา 1 ครัวเรือน จำนวน 2 ไร่

2. ทำสวน

- สวนยางพารา 553 ครัวเรือน จำนวน 9,765 ไร่

- สวนปาล์มน้ำมัน 33 ครัวเรือน จำนวน 600 ไร่

- ไม้ผลไม้ยืนต้น 35 ครัวเรือน จำนวน 317 ไร่

3. ปลูกผัก 155 ครัวเรือน จำนวน 155 ไร่

4. ประมง 10 ครัวเรือน

**7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร**

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ห้วย/ลำธาร จำนวน 4 แห่ง ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่เข้าถึง 45

คลอง จำนวน 1 แห่ง ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่เข้าถึง 45

หนองน้ำ/บึง จำนวน 4 แห่ง ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่เข้าถึง 30

แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 4 แห่ง ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่เข้าถึง 55

สระ จำนวน 5 แห่ง ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่เข้าถึง 15

**7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)**

- บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 6 แห่ง ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่เข้าถึง 15

- บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 4 แห่ง ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่เข้าถึง 5

- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่เข้าถึง 85

- บ่อน้ำตื้นส่วนตัว จำนวน 10 แห่ง ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่เข้าถึง 7

( ข้อมูลจาก แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น *(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)* ปี 2559)

**8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม**

8.1 การนับถือศาสนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีวัด จำนวน 1 แห่ง คือ วัดทอนเหรียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

8.2 ประเพณีและงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร มีประเพณีที่สืบต่อกันมา คือ ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประเพณีชักพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประเพณีลอยกระทง และประเพณีสำคัญทางศาสนาต่างๆ รวมทั้งมีการสืบสานศิลปะการเล่นกลองยาวอีกด้วย

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ใช้ภาษาใต้เป็นภาษาหลักและถือเป็นภาษาประจำถิ่น ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมีประชาชนที่มีความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเป็นความรู้ที่สามารถปรับให้เข้ากับยุคสมัยและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีนักปราชญ์ต้นแบบอยู่หลายด้าน

**ส่วนที่ 2**

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)**

**1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ (พ.ศ.2557-2560)**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ได้พัฒนาพื้นที่ในปีที่ผ่านมา โดยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมี จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity)อุปสรรค (Treats) ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

**1.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)**

**1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ**

ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคด้านแหล่งน้ำได้ระดับหนึ่งเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะต้องใช้งบประมาณมาก แต่ความต้องการของประชาชนด้านนี้จึงมีอีกจำนวนมาก เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและอื่นๆภายในชุมชนหมู่บ้านการขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึงตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ จึงนำสภาพปัญหาและความต้องการที่เคยเสนอมา และดำเนินการจัดทำประชาคมเสนอปัญหาและความต้องการ บรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำไปจัดทำ แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขในปีต่อไป

**2) ด้านเศรษฐกิจ**

รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไปเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลดคนงาน ทำให้คนว่างงานเพิ่มมากขึ้น ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้ราษฎรมีรายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎรได้พัฒนาฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อจัดหาธุรกิจขนาดย่อม จัดหาตลาดกลางร้านค้าชุมชน ศูนย์จำหน่าย ให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ นำสินค้ามาจำหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

**3) ด้านสาธารณสุข**

ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาประเทศซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี หากไม่มีการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้นจึงต้องมีการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

**4) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่สำคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากรเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค และสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะทำให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตน้อยลง จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป

5**) ด้านสังคม**

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการป้องกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้มีการส่งเสริมความรู้และป้องกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

องค์การบริหารส่วนตำบลได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตสำนึกในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืช ซึ่งก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไป

**7) ด้านการเมืองการบริหาร**

รัฐบาลได้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว ทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

**การวิเคราะห์ศักยภาพ**

เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรในภาพรวม ดังนี้

1**. จุดแข็ง (S = STRENGTH)**

ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุน แนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง  บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน  งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาก โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนต้นทุนอื่นๆขึ้นอยู่กับท้องตลาด  เทคนิคการทำงาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูงนัก  งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและการศึกษาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ด้านการบริหารจัดการผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านตามแผนการกระจายอำนาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ  ประชาชนได้รับประโยชน์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมาก  มีศูนย์บริการประชาชนสายตรวจตำบล เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและมีการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันตนเองทุกหมู่บ้านเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในตำบล  มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและชุมชน  มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าให้ความสนใจ

**2. จุดอ่อน (W= WEAKNESS)**

 โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินโครงการได้  มีจำนวนโครงการที่ต้องการจำนวนมาก และไม่ทั่วถึง

 ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนประชาชนให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนประชาชนยังไม่สนใจ และไม่มีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ  ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุข  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครองประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการการรับผิดชอบร่วมมือกันในการบริหารประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการทำอาชีพเสริมได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในจังหวัด

**3. โอกาส (O= OPPORTUNITY)**

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก

**4. อุปสรรคหรือข้อจำกัด (T= THREAT)**

 โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชำนาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรยังไม่มีความชำนาญและบุคลากร  งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจนเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าในการทำงาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย  การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว และการกระจายผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง

**1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ**

การพัฒนาที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ดีกินดีและแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชากรในท้องถิ่นเป็นสำคัญและรองลงมาคือ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที่ดี

**รายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕9 อบต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **อบต.เขาไพร** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **งบตามข้อบัญญัติ** |
| **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/คลส.สายวังยวน - ด่านชด หมู่ที่ 4 | กองช่าง | 1,034,500.00 |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/คลส.สายในบ้านหมู่ที่ 1 | กองช่าง | 189,000.00 |
| 3. ติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 | กองช่าง | 46,650.00 |
| 4. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ | กองช่าง | 62,653.00 |
| 5. ปั้มจ่ายคลอรีน | กองช่าง | - |
| **2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม** | | |
| 6. อาหารเสริม(นม) | สำนักงานปลัด อบต. | 669,594.00 |
| 7. โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 8. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุประจำตำบล | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 9. โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ | สำนักงานปลัด อบต. | 26,000.00 |
| 10. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของ อสม. ตำบลเขาไพร | สำนักงานปลัด อบต. | 50,000.00 |
| 11. โครงการแข่งขันกีฬาเขาไพร คัพครั้งที่ 27 | สำนักงานปลัด อบต. | 136,089.00 |
| 12. จัดหาอุปกรณ์ประจำหมู่บ้าน | สำนักงานปลัด อบต. | 51,760.00 |
| 13. อุดหนุนการแข่งขันกีฬา - กรีฑา รร.บ้านลำช้าง | สำนักงานปลัด อบต. | 12,000.00 |
| 14. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา รร.ทอนเหรียน | สำนักงานปลัด อบต. | 12,000.00 |
| 15. โครงการจัดส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬารัษฎาเกมส์ | สำนักงานปลัด อบต. | 45,640.00 |
| 16. โครงการแข่งขันกีฬาของ ศพด. | สำนักงานปลัด อบต. | 19,985.00 |
| 17. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และยากจน | สำนักงานปลัด อบต. | 9,990.00 |
| 18. โครงการพัฒนาเด็กสตรีและครอบครัว | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 19. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 20. โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 21. โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 22. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน | สำนักงานปลัด อบต. | 75,000.00 |
| 23. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักงานปลัด อบต. | 11,786.00 |
| 24. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาไพร | สำนักงานปลัด อบต. | 55,000.00 |
| 25. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 26. โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 27. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 28. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 29. โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบล | สำนักงานปลัด อบต. | 20,000.00 |
| 31. จัดหารอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน/ศพดในเขตพื้นที่ | สำนักงานปลัด อบต. | 1,303,000.00  00.00 |
| 32. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | สำนักงานปลัด อบต. | 56,976.00 |
| 33. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 34. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 35. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | สำนักงานปลัด อบต. | 556,800.00 |
| 36. จัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กปฐมวัย | สำนักงานปลัด อบต. | 11,502.00 |
| 37. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | สำนักงานปลัด อบต. | 3,576.00 |
| 38. โครงการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สายเพิ่มเติม | กองช่าง | 379,000.00 |
| **3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | |
| 39. จัดซื้อเครื่องเจาะ coring | กองช่าง | 39,000.00 |
| 40. จัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด อบต. | ไม่ใช้งบ |
| 41. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ | กองช่าง | 25,000.00 |
| 42. ชุดรับแขก | สำนักงานปลัด อบต. | 15,000 |
| 43. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 44. โครงการวันท้องถิ่นไทย | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 45. จัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 46. โครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสถาบันของชาติ | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 47. โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 48. จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องระดับ 1 ชุด | สำนักงานปลัด อบต. | 33,800.00 |
| 49. สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 50. จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักงานปลัด อบต. | 29,600.00 |
| 51. บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต. | กองช่าง | 14,350.00 |
| 52. ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | กองคลัง | - |
| 53. อุดหนุนอบต.คลองปาง | สำนักงานปลัด อบต. | 30,000.00 |
| 54. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร | สำนักงานปลัด อบต. | 7,918.00 |
| 55. โครงการอุดหนุนสนง.โยธาธิการผังเมืองจังหวัด | กองช่าง | - |
| 56. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ | สำนักงานปลัด อบต. | 230,918.00 |
| **4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | |
| 57. โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 58. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 59. ควบคุมป้องกันไฟป่า | กองช่าง | - |
| 60. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| **5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | |
| 61. โครงการงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | สำนักงานปลัด อบต. | 24,000.00 |
| 62. จัดงานประเพณีลอยกระทง/สงกรานต์ | สำนักงานปลัด อบต. | 38,102.00 |
| 63. โครงการถวายพระพรงาน 5 ธันวามหาราช | สำนักงานปลัด อบต. | 177,581.00 |
| 64. สนับสนุนกองทุนพัฒนาสตรี(12 สิงหา) | สำนักงานปลัด อบต. | 10,000.00 |
| 65. กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆทางศาสนา | สำนักงานปลัด อบต. | 11,382.00 |
| 66. สนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบล(หมูบ้านศีล 5) | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 67. โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม | สำนักงานปลัด อบต. | 20,000.00 |
| 68. โครงการจัดตั้งชมรมกลองยาวประจำตำบลเขาไพร | สำนักงานปลัด อบต. | 30,000.00 |
| **6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของอปท.** | | |
| 69. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 70. จัดซื้อวัสดุการเกษตร | สำนักงานปลัด อบต. | 20,000.00 |
| 71. เลี้ยงผึ้งโพรง | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 72. โครงการส่งเสริมอาชีพ | สำนักงานปลัด อบต. | 20,000.00 |
| 73. แก้ปัญหาคนว่างงานของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไพร | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 74. โครงการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ | สำนักงานปลัด อบต. | 17,593.00 |
| 75. ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชานในตำบล | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| 76. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานปลัด อบต. | - |
| **รวม** | | **5,620,745.00** |

**1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ**

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสมบูรณ์มีคุณภาพได้มาตรฐานที่ทันสมัยพอสมควรสามารถเชื่อมโยงถนนระหว่างหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลและอำเภอ ตอบสนองต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

2. มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นไปตามศักยภาพที่อยู่บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได้บนฐานเศรษฐกิจชุมชน

3. มีการฝึกอบรมอาสามาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝึกซ้อมแผนภัยต่างๆ และการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประจำทุกปีทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

4. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอันนำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันได้รับการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมสามารถสร้างความสมดุลและมีใช้อย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นและองค์กรต่างๆกับภาครัฐพอสมควร

6. ประชาชนได้รับการศึกษาที่สอนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามพอสมควร

7. มีการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เยาวชน มีการจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสพอสมควรและได้รับการดูแลที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

8. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ น้ำประปา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีเท่าที่ควรเนื่องจากขาดเครื่องมือเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในอนาคต

**2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560**

1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกครบถ้วน

2. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

6. ประชาชนมีสุขภาพดี

7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ

8. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9. ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน ได้รับดูแลอย่างทั่วถึง

**3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา**

1. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก

2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนเกิดการล่าช้าเนื่องจากระบบราชการ

3. ทรัพยากรด้านเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานขององค์กร

4. บุคลากรประจำยังมีไม่เพียงพอในการบริการประชาชนและในการปฏิบัติหน้าขององค์กร

5. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด

6. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้บรรจุโครงการไว้ส่วนใหญ่ไม่สามารถนำมาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปีได้ทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณมีน้อยทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่

**ส่วนที่ 3**

**ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค**

**1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี**

การกำหนดให้มี “ ยุทธศาสตร์ชาติ ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวพร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศกไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษา ความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน

**วิสัยทัศน์**

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**คติพจน์ประจำชาติ**

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

**เป้าหมาย**

ความมั่นคง

1 )มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

2) ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง

3) ความมั่นคงทางด้าน อาหาร พลังงาน และน้ำความมั่งคั่ง

1 )ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง

2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง

3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความยั่งยืน

1 )การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3) มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม

**กรอบแนวทางสำคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติ**

1 )ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ

(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล

(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ

(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ

(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ำ

(8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ

(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ยกระดับศักยภาพของสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองโดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ

**(**5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา

**(6**) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง

(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม

(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ

(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ

(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ

**1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12**

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้นำวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนำยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นสำคัญ โดยมีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตรอุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ

5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของพื้นที่รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดำเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค

**1.3 แผนพัฒนาภาคใต้**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร พัฒนาการท่องเที่ยว

(2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT พัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล

(3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการพัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถ พึ่งตนเองได้ การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและรายได้ และการอำนวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมีรายได้จากทรัพยากรในท้องถิ่น และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด

(5) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน โดยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์ สร้างความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต

**ภาคใต้**

1.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วย ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง **ควร**เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากปาล์มน้ำมัน พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์ พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเล

2. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง **ควร**เน้นการรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก และพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว

3. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานีและนราธิวาส ควรเน้นการคุ้มครองความปลอดภัย การอำนวยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)**

**วิสัยทัศน์**

การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่าง

ยั่งยืน

**พันธกิจ (Mission)**

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล

2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรและเครือข่ายกับต่างประเทศ

3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชนและท้องถิ่น

5. ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

**วัตถุประสงค์ (Objectives)**

1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร

2. สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และความเข้มแข็งของชุมชน

3. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน

**ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPI)**

| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมายปี 2559 –2562** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2559** | **2560** | **2561** | **2562** |
| * อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม | ร้อยละ 4 | ร้อยละ4 | ร้อยละ4 | ร้อยละ4 |
| * อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว | ร้อยละ7 | ร้อยละ7 | ร้อยละ7 | ร้อยละ7 |
| * อัตราการเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร | ร้อยละ 3 | ร้อยละ 3 | ร้อยละ3 | ร้อยละ 3 |
| * การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ | ร้อยละ 3 | ร้อยละ 3 | ร้อยละ3 | ร้อยละ 3 |

**ประเด็นยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 :พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืน**

**กลยุทธ์**

1.1 กลยุทธ์พัฒนาปัจจัยพื้นฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างให้เพียงพอและเหมาะสม

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง การคมนาคม ทางบก ทางทะเลและทางอากาศ ให้ เพียงพอ ได้มาตรฐานความปลอดภัย
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ให้เพียงพอ
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ความปลอดภัยในการสัญจร ของประชาชนและนักท่องเที่ยว
4. พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

1.2 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับอัตตลักษณ์อันดามันมีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เรียบร้อย
2. ฟื้นฟูเรื่องราว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสนใจและความประทับใจให้กับผู้เยี่ยมเยือน
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และการบริการผ่านเรื่องราวและทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

1.3 กลยุทธ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่

1. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลน และทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะพันธุ์ อนุบาลและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ลดปริมาณขยะชุมชนและการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มจังหวัด

1.4 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคบริการแหล่งท่องเที่ยว

1. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งระดับสากลและระดับชุมชน ให้มีมาตรฐานและมีจำนวนเพียงพอต่อความเติบโตในสาขาการท่องเที่ยว
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการบริการจัดการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลน และทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะพันธุ์ อนุบาลและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล
3. พัฒนาขีดความสามารถการบริการ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนสนับสนุนการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชนดำเนินการด้านการท่องเที่ยว

1.5 กลยุทธ์บริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน

1. เร่งสร้างมาตรการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามความสามารถรองรับ (CARRYING CAPACITY)
2. สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ คู่สร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
3. เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สมดุล โดยเน้นการบริหารจัดการระบบเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบทบาทขององค์กรท้องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสุขอนามัย ด้านอาหารและโรคติดต่อ

1.6 กลยุทธ์พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

1. เชื่องโยงเครือข่ายคู่ค้าทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการ กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและประเทศคู่ค้าสำคัญ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสร้างกลไกตลาดที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับสากลเพิ่มขึ้น
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มจังหวัดผ่านสื่อแขนงต่างๆ โดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดามัน

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 :การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน**

**กลยุทธ์**

2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมงและปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการลดต้นทุนจากปัจจัยการผลิตต่างๆ อาทิ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
2. พัฒนาหรือคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนากระบวนการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
4. พัฒนาศักยภาพ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าสูง
5. เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ทำให้มีประสิทธิภาพ

2.2 นำนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูป เพื่อเพิ่มและสร้างมูลค่า

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และพื้นที่ โดยการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือนำวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการการผลิต/แปรรูปมาใช้ให้เกิดประโยชน์
2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้
3. พัฒนาสินค้าประมง และสัตว์น้ำมูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2.3 ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้เกษตรกรโดยเฉพาะการเข้าถึง/รับรู้ข้อมูลทางการตลาด

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทั้งด้านปริมาณผลผลิต ความต้องการของตลาด ราคา ฯลฯ เพื่อใช้มาวางแผนการเพาะปลูกและการผลิต
2. เผยแพร่ความรู้ราคา การตลาด ยางพารา ปาล์ม โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูล ด้านยางพารา ปาล์ม ครบวงจร
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การตลาด ให้ทั่วถึง และ รวดเร็ว พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมิน สถานการณ์ด้าน การตลาด
4. ส่งเสริมให้เกษตรใช้ข้อมูลด้านการตลาด ประกอบการตัดสินใจในการผลิต
5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัด
6. ผลักดันสู่ศูนย์กลางการค้าเกษตรของภาคใต้

2.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ความรู้ของแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อความเข้มแข็ง

1. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
2. พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และช่วยเหลือสมาชิกในด้านการผลิตและการตลาด โดยนำข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้ในกลยุทธ์ที่ 3 มาถ่ายทอดและวางแผนการผลิต
3. เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด

**แผนพัฒนาจังหวัดตรัง**

วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง

“ตรังเมืองแห่งความสุข บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐานสากล”

พันธกิจของจังหวัดตรัง

1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่งคั่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถดำรงชีวิตได้อย่าง มีคุณภาพ

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทาง ชีวภาพ

4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน

๕. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

**เป้าประสงค์รวม**

๑. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (ตามลำดับความสำคัญ)

1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ที่มั่งคั่งและยั่งยืน

๒. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

๓. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความ ยั่งยืนในอนาคต

**เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์**

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและ ยั่งยืน

**เป้าประสงค์**

๑. รายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น

๒. ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

**กลยุทธ์**

๑. พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ

๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

๓. จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมสำหรับด้านการเกษตรอุปโภค-บริโภค

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่สำคัญ

๕. ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

**เป้าประสงค์**

๑. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

**กลยุทธ์**

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยว

๓. พัฒนาโครางสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

๔. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

๕. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

**เป้าประสงค์**

๑. ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

๒. ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคง

๓. อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญลดลง

๔. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้และมีคุณภาพ

**กลยุทธ์**

๑. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

๒. เสริมสร้างสังคมคุณธรรม ศาสนธรรม และประเพณีวัฒนธรรม

๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการขับเคลื่อนตำบลสร้างสุขให้ครบทุกพื้นที่ตำบล

๔. ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย

๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๖. พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งจังหวัด

๗. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๘. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมให้เกิดชุมชนสุขภาวะ (๕ ดี)

๙. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และควบคุมปัจจัยเสี่ยวงด้านสุขภาพ และลดการเกิดอุบัติเหตุ

๑๐. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติภูมิและตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชนและท้องถิ่น

๑๑. พัฒนาการศึกษาทุกระดับแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ

๑๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกช่วงวัย

๑๓. สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้

๑๔. ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อ เพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุนชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน

**เป้าประสงค์**

๑. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์

๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการ

**กลยุทธ์**

๑. ป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ

๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ แม่น้ำลำคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

๔. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง**

**วิสัยทัศน์**

“เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ

สืบสานภูมิปัญญา สู่การพัฒนาสังคมเป็นสุข”

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ประกอบด้วย**

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | ประเภทโครงการ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | 1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน  สะพาน ทางเท้าและท่าเทียบเรือ ขยาย  เขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  1.2 พัฒนาระบบจราจร  1.3 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  1.4 พัฒนาระบบขนส่ง  1.5 พัฒนางานวางผังเมือง  1.6 ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมสู่  แหล่งท่องเที่ยว  1.7 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่ง  ท่องเที่ยวให้เป็นมารีน่าแห่งอันดามัน | 1.1.1 ก่อสร้างถนน  1.1.2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  1.1.3 ปรับปรุงถนน  1.1.4 ปรับปรุงท่อระบายน้ำ  1.1.5 ขยายเสริมผิวจราจร  1.1.6 ก่อสร้างท่าเทียบเรือ , ที่จอดเรือท่องเที่ยว และ ลานจอดรถ  1.1.7 ก่อสร้างสะพาน  1.1.8 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  1.1.9 จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง  ฯลฯ  1.2.1 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  1.2.2 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร  1.2.3 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร  ฯลฯ  1.3.1 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  1.3.2 ขุดลอกแหล่งน้ำ  ฯลฯ  1.4.1 ก่อสร้างและปรับปรุงสถานีขนส่ง  ฯลฯ  1.5.1 จัดทำผังเมืองรวมของจังหวัด  ฯลฯ  1.6.1 ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่ง ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน  1.6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง  ฯลฯ  1.7.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  1.7.2 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีของจังหวัด  1.7.3 ฝึกอบรมผู้ให้บริการและผู้มีอาชีพด้านมัคคุเทศก์  ฯลฯ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | ประเภทโครงการ |
|  | 1.8 การส่งเสริมความรู้ประเพณีและ  วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ชาวต่างชาติ ที่มีอยู่ใน  จังหวัดตรัง ฯลฯ | 1.8.1 เชิญชวนชาวต่างชาติในจังหวัดตรังแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับชาวตรัง  ฯลฯ |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ  ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 2.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ  2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  2.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  2.4 พัฒนาศักยภาพบุคคลากร | 2.1.1 จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ,เยาวชน,ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส  2.1.2 ก่อสร้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักผู้สูงอายุ  2.1.3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส  2.1.4 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์เพื่อการสันทนาการของชุมชน  2.1.5 การบริหารจัดการกิจการสงเคราะห์คนชรา  ฯลฯ  2.2.1 จัดอบรมและให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ  อนามัย การป้องกันโรคและยาเสพติดของประชาชน  2.2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ป้องกันโรค  2.2.3 จัดท้าข้อมูลสุขภาพของประชาชน  2.2.4 ก่อสร้างและสนับสนุนการก่อสร้างสนามกีฬา  2.2.5 จัดการและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  2.2.6 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา  ฯลฯ  2.3.1 อบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร  2.3.2 อบรมให้ความรู้ การรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน  2.3.3 อบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน  2.3.4 โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน หมู่บ้านฯ  ฯลฯ  2.4.1 อบรมให้ความรู้ด้านปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมาย ให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ฯลฯ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | ประเภทโครงการ |
|  | 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิจัย การใช้ข้อมูลประชา  สัมพันธ์  2.6 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ  2.7 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน  ฯลฯ | 2.5.1 ส่งเสริม จัดท้าวิจัย การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆของจังหวัด  ฯลฯ  2.6.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนทุกระดับ  2.6.2 สนับสนุนปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาของจังหวัดทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และการศึกษานอกโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่  2.6.3 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน  2.6.4 ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT)  ฯลฯ  2.7.1 จัดตั้งศูนย์บริการด้านวิชาการ การเรียนรู้และเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ  2.7.2 จัดเก็บรวบรวมเอกสารที่สำคัญของจังหวัด  ฯลฯ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  3.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน | 3.1.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แก่ประชาชน ชุมชนและสมาชิกสภาท้องถิ่น ฯ  3.1.2 จัดกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคลื่อนที่  3.1.3 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  3.1.4 จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน  3.2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3.2.2 จัดแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ฯลฯ  3.3.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงาน  3.3.2 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน  3.3.3 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักของหน่วยงาน  3.3.4 ก่อสร้างอาคารสำนักงานโรงเก็บพัสดุ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | ประเภทโครงการ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรม  ชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์  และ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3.4 สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและชุมชน  ฯลฯ  4.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4.2 เฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4.3 บำบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4.4 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย  4.5 บำบัดและจัดการขยะ  4.6 ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน  .  5.1 ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ | 3.4.1 อบรมให้ความรู้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผน  พัฒนาท้องถิ่น จังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน  3.4.2 จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและความรู้ให้แก่ประชาชน  3.4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนพัฒนาประจำปี  ฯลฯ  4.1.1 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4.1.2 ส่งเสริมปลูกป่าที่สาธารณะหรือสองข้างทาง  ฯลฯ  4.2.1 ก่อสร้างพนังป้องกันเขตตลิ่ง  4.2.2 ขุดลอกล้าคลอง แม่น้ำ ฯลฯ  4.2.3 การฟื้นฟูรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ  4.3.1 ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ  4.3.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในที่สาธารณะและสองข้างทาง  ฯลฯ  4.4.1 ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย  ฯลฯ  4.5.1 จัดตั้งสถานที่ทิ้งขยะรวมของจังหวัด  4.5.2 ก่อสร้างเตาเผาขยะรวมของจังหวัด  4.5.3 จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน  ฯลฯ  4.6.1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกให้แก่ประชาชน  4.6.2 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน  4.6.3 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน  ฯลฯ  5.1.1 ก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาศิลปวัฒนธรรม  5.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่น  5.1.3 สนับสนุนฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปินพื้นบ้าน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | ประเภทโครงการ |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดี  มีสุขของท้องถิ่น | 6.1 สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตร โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  6.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  ฯลฯ  6.3 สนับสนุนการจัดบริการเพื่ออำนวยความ  สะดวกให้แก่ประชาชน  ฯลฯ | 5.1.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา  5.1.5 จัดท้าประวัติหมู่บ้านและบุคคลสำคัญของจังหวัด  5.1.6 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ  6.1.1 สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร  6.1.2 พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ฯลฯ  6.2.1 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน  6.2.2 จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  6.2.3 จัดหาวัสดุในการประกอบอาชีพการเกษตร  6.2.4 จัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดและศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  6.2.5 ก่อสร้างร้านจ้าหน่ายผลผลิตการ  เกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  6.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  6.2.7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  6.2.8 เพิ่มพูนความรู้และทักษะฝีมือให้แก่ประชาชน  6.2.9 สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับตลาด  6.2.10 ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  6.2.11 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งร้านวิสาหกิจชุมชน  ฯลฯ  6.3.1 ส่งเสริมการจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการของรัฐ  6.3.2 จัดตั้งศูนย์เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  6.3.3 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน  ฯลฯ |

**2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

**“โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

**พันธกิจ**

1. จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

2. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

3. ให้มีการบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ

**เป้าประสงค์**

ตำบลเขาไพรเป็นตำบลน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในตำบล

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น | 1.จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น  2.จำนวนถนน ท่อระบายน้ำ ฯลฯทีได้รับการบำรุงรักษา |
| 1. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา | จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง /บำรุงรักษา |
| 1. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลที่เพิ่มขึ้น |
| 1. ขยายเขตโทรศัพท์ | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายเขตโทรศัพท์ |

**หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** กองช่าง

**ความเชื่อมโยง**

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

**พันธกิจ**

1.บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

2.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**เป้าประสงค์**

ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตำบลเขาไพรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน | จำนวนประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม |
| ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ | จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาชีพด้านเกษตร ประมงและปศุสัตว์ |
| เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง | จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน |
| การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการสงเคราะห์ |
| ส่งเสริมให้ความรู้ รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่ได้รับคำแนะนำ ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิต |
| การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายา  เสพติด | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยในการดำเนินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด |

**หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** สำนักงานปลัด

**ความเชื่อมโยง**

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านอนุรักษ์และ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**พันธกิจ**

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของตำบล

**เป้าประสงค์**

ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของตำบลได้รับการ ส่งเสริม บริหารจัดการอย่างเหมาะสม

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

1. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น

2. ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| การจัดการและสนับสนุนการศึกษา | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม จัดการคุณภาพการศึกษา |
| ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |

**หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** สำนักงานปลัด

**ความเชื่อมโยง**

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์และ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแลดสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**พันธกิจ**

คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**เป้าประสงค์**

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลเขาไพรได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตำบลเขาไพรได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| จัดการระบบบำบัด และกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล | ระดับความสำเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล |

**หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** สำนักงานปลัด

**ความเชื่อมโยง**

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืนในอนาคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาด้านอนุรักษ์และ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**พันธกิจ**

1. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

**เป้าประสงค์**

1. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริม ดูแลคุณภาพชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การท่องเที่ยวภายในตำบลเขาไพรได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

1. จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม ดูแลคุณภาพชีวิต
2. การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในตำบล

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| การอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู |
| การพัฒนาบริการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | จำนวนที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา |
| ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ | จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น |

**หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** สำนักงานปลัด

**ความเชื่อมโยง**

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์และ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 6** การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

**พันธกิจ**

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล

**เป้าประสงค์**

1. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง | จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่แสดงออกในการมีส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง |
| เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร |
| การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา |

**หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** สำนักงานปลัด

**ความเชื่อมโยง**

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

**2.7** **จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**

จากเจตนารมณ์/นโยบาย หน.คสช. และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ **เป็นตำบลน่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง**

**3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

**3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ำประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความต้องการของประชาชน คือ ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน จัดระบบการจัดการน้ำสำหรับอุปโค บริโภคให้มีความสะอาดมากขึ้น ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง ขุดบ่อน้ำตื้นเพิ่มเติม จัดซื้อถังเก็บน้ำให้แต่ละหมู่บ้าน

1.2 การคมนาคม ขาดงบประมาณในการดำเนินงานปัญหาถนนเส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย ครอบคลุมและเป็นระบบ

1.3 ไฟฟ้าแสงสว่าง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ภายในตำบลเขาไพร

1.4 การระบายน้ำ การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ำกัดเซาะเนื่องจากความรุนแรงของกระแสซึ่งระบายน้ำไม่ทันท่วงที เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ความต้องการของประชาชน คือ ก่อสร้างรางระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำในจุดที่มีน้ำท่วมขังและน้ำกัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็นประจำ

1.5 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ภายในตำบล เช่น โทรศัพท์สาธารณะและระบบการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ต้องการเนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะทาง การขยายสัญญาณ ฯลฯ ความต้องการของประชาชน คือ ต้องการใช้บริการสาธารณะโทรศัพท์บ้านและการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น

**2.ด้านเศรษฐกิจ**

2.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมอย่างเพียงพอ ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ

2.2 ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ต้นทุนทางการเกษตรสูง แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ

**3.ด้านสาธารณสุข**

3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ขาดสถานที่ออกกำลังกายภายในชุมชน ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน

3.2 ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา คนพิการอย่างทั่วถึง

**4.ด้านการเมือง การบริหาร**

4.1 ขาดการทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก หรือผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกยังไม่ดีเท่าที่ควร ความต้องการของประชาชน คือ ให้ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกทำความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนในปัญหาต่างๆ ให้มากขึ้น

4.2 ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมีน้อย การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ

**5.การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

5.1 ผู้ปกครองยังให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาต่อของบุตรน้อย

5.2 สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน

5.3 อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถูกบุกรุก เพื่อทำการเกษตร เพราะประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกัน บำรุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดการเอาใจใส่ดูแล หวงแหนธรรมชาติภายในตำบล ความต้องการของประชาชน คือ ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตำบล เพื่อประโยชน์ และความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า

**ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วยเทคนิค SWOT**

การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = T) เป็นเครื่องมือ โดยผ่านกระบวนการประชุมร่วมกันทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยสรุป ได้ดังนี้

**ปัจจัยภายใน**

**จุดแข็ง (Strength = S)**

1. ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลเขาไพรอุดมสมบูรณ์ ทั้งผิวดิน และแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์

2. มีศูนย์กลางทางศาสนา และศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่

3. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

4. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด

5. มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน ประเพณี วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลายสามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว

6. มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ชัดเจน

7. มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย และน่าท่องเที่ยว

8. มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการแข่งขันสูง

**จุดอ่อน (Weakness = W)**

1. ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก

2. บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง

3. ขาดความรู้ / ผู้รู้ด้านภาษา / การท่องเที่ยว / อาชีพเสริม

4. งบประมาณมีจำนวนจำกัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

7. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น

8. บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

9. แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งอยู่ในเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ ยากต่อการเข้าถึงและพัฒนา

10. ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักและในช่วงฤดูแล้งจะมีสภาวะอากาศที่แล้งยาวนาน

11. มีแหล่งน้ำแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่

12. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

13. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่นน้อย

**3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

**โอกาส (Opportunity = O)**

1. เป็นพื้นที่ซึ่งจังหวัดตรังกำหนดให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัด

2. มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ

4. นโยบายการกระจายอำนาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี

5. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

**อุปสรรค (Threat = T)**

1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. เกิดปัญหาภัยแล้งยาวนาน ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค ในช่วงฤดูแล้งและ ฝนจะตกหนักในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม

3. แรงงานต่างด้าวก่อให้เกิดปัญหาสังคมในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาโรคติดต่อต่างๆ ปัญหาด้านสังคมต่างๆ เพิ่มขึ้น

4. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะ ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกเป็นจำนวนมาก

5. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

6. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น

7. มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เพิ่มขึ้น

8. มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะสั้น

9. วิกฤติโลกร้อน ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งธรรมชาติ

10. สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง นโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ยท.01

**3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร พ.ศ.2561-2564

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี

การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

การสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

ความมั่นคง

การพัฒนาและเสริม

สร้างศักยภาพคน

การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ

โลจิสติกส์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

ฉบับที่ 12

การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน

การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

การเพิ่มประสิทธิ

ภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

สร้างความเป็น

ธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม

เสริมสร้างและพัฒนาศักย

ภาพทุนมนุษย์

ความมั่นคง

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืน

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/

พื้นที่ และมีความยั่งยืนในอนาคต

เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ

การท่องเที่ยว ที่มั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัด

พัฒนาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

พัฒนาด้านอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

พัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

พัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของ อปท.ใน

เขตจังหวัด

พัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

พัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

อปท.

พัฒนาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

พัฒนาด้านอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในตำบลเพิ่มขึ้น

-ส่งเสริมการกีฬาภายในตำบล

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรม

ชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมภายในตำบล

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของตำบล

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล

เพื่อให้ตำบลเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง

1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒ เฝ้าระวัง/บำบัด/ฟื้นฟูธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม

3. จัดระบบบำบัดน้ำเสีย

4. บำบัดและจัดการขยะ

5. ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง สะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

2.ก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบประปา

3. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

4.ขยายเขตโทรศัพท์

1.ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

2.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์

3.เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

4.การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

5.ส่งเสริมให้ความรู้ รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

6.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน .การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.การจัดการและสนับสนุนการศึกษา

2.ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง

2.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

3.การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

1.การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

2.การพัฒนาบริการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

3.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

การเกษตร

งบกลาง

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

การพาณิชย์

สร้างความเข้ม

แข็งของชุมชน

เคหะและชุมชน

สังคมสงเคราะห์

การศึกษา

บริหารงานทั่วไป

แผนงาน

1. ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงซ่อมแซม/บุกเบิกถนน

2.ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม เขื่อน ฝาย สะพาน

3.ขุดลอกคลอง คูระบายน้ำ บ่อน้ำตื้น

4..ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

5.ขยายเขตประปา

6.ขยายเขตไฟฟ้า

7.เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

8.ขยายเขตโทรศัพท์สาธารณะ

1.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการปกครอง

2.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บภาษี

3.จัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น รถรถขยะ รถบรรทุกน้ำฯลฯ

4.การฝึกอบรม

5.ศึกษาดูงาน

6.งานอื่นๆ

1.ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลเขาไพร

2..จัดทำสื่อประชา

สัมพันธ์การท่องเที่ยว

3.ฝึกอบรมมัคคุเทศก์,

4..ส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนภายในตำบล

5.สนับสนุนกาแข่งขัน

กีฬาต่างๆ

6.งานอื่นๆ

1.การส่งเสริม สนับสนุนรณรงค์การอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรม

ชาติและสิ่งแวดล้อม

2.การบริหารการจัดการขยะภายในตำบล

3.งานอื่นๆ

1.อุดหนุนเกี่ยวกับการศึกษาภายในตำบล

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาภายในตำบล

3. การจัดงานวันสำคัญต่างๆ/อุดหนุนหน่วยงานอื่น

4.การจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

5.งานอื่นๆ

1.ฝึกอบรมอาชีพเสริม

2.ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการจัดจั้ง

วิสาหกิจชุมชน

3..ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ

4.การเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน

5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน

6.สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุฯลฯ เช่น สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

7.รณรงค์ป้องกันโรค

8.การควบคุมโรคติดต่อ

9.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

10.กิจกรรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

11.การแก้ไขปัญหายาเสพติด

12.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

13. การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

14.งานอื่นๆ

ผลผลิต/

โครงการ

แบบ ยท.02

**3.4 แผนพังยุทธศาสตร์ (Strategic map)**

วิสัยทัศน์

โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์

พัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนาด้านอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

พัฒนาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมภายในตำบลเขาไพรได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

ตำบลเขาไพรเป็นตำบลน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง

ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของตำบลได้รับการ ส่งเสริม บริหารจัดการอย่างเหมาะสม

ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่

ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง

แวดล้อมภายในตำบลเขาไพรได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม ดูแลคุณภาพชีวิต

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตำบลเขาไพรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในตำบล

ค่าเป้าหมาย

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

กลยุทธ์

ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม ดูแลคุณภาพชีวิต

ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

สังคมสงเคราะห์

เคหะและชุมชน

สร้างความเข้ม

แข็งของชุมชน

แผนงาน

การพาณิชย์

การเกษตร

**3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร พ.ศ.2561-2564**

แบบ ยท.03

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับ**  **กลยุทธ์** | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบ** | **หน่วยสนับ**  **สนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | ตำบลเขาไพรเป็นตำบลน่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภค  ขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง | ร้อยละที่เพิ่ม  ขึ้นของการพัฒนาสา  ธารณูปโภค  ขั้นพื้นฐาน  ภายในตำ  บล | 2  1 | 4  2 | 2  3 | 8  4 | 1.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบาย ขุดลอกคลอง สะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  2. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา | 1.จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น  2.จำนวนถนน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่ได้รับการบำรุงรักษา  จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ปีละ2 โครงการ  ปีละ 1โครงการ | 1. ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงซ่อมแซม/บุกเบิกถนน  2.ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม สะพาน  3.ขุดลอกคลอง คูระบายน้ำ บ่อน้ำตื้น  4.งานอื่นๆ  1.ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  2.ขยายเขตประปา | กองช่าง  กองช่าง | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับ**  **กลยุทธ์** | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
|  |  |  |  |  | 2  2 | 4  4 | 6  6 | 8  8 | 3.พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ  4. ขยายเขตโทรศัพท์ | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลที่เพิ่มขึ้น  จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายเขตโทรศัพท์ | ปีละ 2 โครงการ  ปีละ 2 ครัวเรือน | 1.ขยายเขตไฟฟ้า  2.ติดตั้งไฟฟ้า  สาธารณะ  1.ขยายเขตโทรศัพท์สาธารณะ | กองช่าง  กองช่าง | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |
| การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | ประชาชนภายในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ | ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตำบลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง | 10  10 | 20  20 | 30  30 | 40  40 | 1. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  2. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตร ประมงและ  ปศุสัตว์ | จำนวนประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม  จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ | ปีละ 10 คน  ปีละ 10 คน | 1.ฝึกอบรมอาชีพเสริม  2.ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการจัดจั้ง  วิสาหกิจชุมชน  3.งานอื่นๆ  1.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ  2.งานอื่นๆ | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**  **(ตัวชี้วัดรวม)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับ**  **กลยุทธ์** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
|  |  |  |  |  | 1  20 | 2  30 | 3  40 | 4  50 | 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  4. การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ | จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการสงเคราะห์ | ปีละ 1 โครงการ  ร้อยละ 10/ปี | 1.การเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน  2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน  3.งานอื่นๆ  1.สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุฯลฯ เช่น สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  2.งานอื่นๆ | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**  **(ตัวชี้วัดรวม)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับ**  **กลยุทธ์** | **ความ**  **ก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
|  |  |  |  |  | 20  20 | 40  40 | 60  60 | 80  80 | 4.ส่งเสริมให้ความรู้ รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  5. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่ได้รับคำแนะนำ ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่ได้รับการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไข  ปัญหายาเสพติด | ร้อยละ 20/ปี  ร้อยละ 20/ปี | 1.รณรงค์ป้องกันโรค  2.การควบคุมโรคติดต่อ  3.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  4.งานอื่นๆ  1.กิจกรรมป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย  2.การแก้ไข  ปัญหายาเสพติด  3.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  4. การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**  **(ตัวชี้วัดรวม)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับ**  **กลยุทธ์** | **ความ**  **ก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ | การพัฒนาด้านอนุรักษ์และ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | การพัฒนาด้านอนุรักษ์และ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณีอันดีของตำบลได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม | 1. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น  2.ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน | 20  20 | 40  40 | 60  60 | 80  80 | 1.การจัดการและสนับสนุนการศึกษา  2.ส่งเสริมกิจกรรม  ทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม จัดการคุณภาพการศึกษา  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | ร้อยละ 20/ปี  ร้อยละ20/ปี | 1อุดหนุนเกี่ยวกับการศึกษาภายในตำบล  2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาภายในตำบล  3. งานอื่นๆ  1. การจัดงานวันสำคัญต่างๆ/อุดหนุนหน่วยงานอื่น  2.การจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  3.งานอื่นๆ | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**  **(ตัวชี้วัดรวม)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับ**  **กลยุทธ์** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืนในอนาคต | การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | ทรัพยากรธรรม  ชาติและดูสิ่งแวดล้อมภายในตำบลเขาไพรได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม | ทรัพยากรธรรม  ชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลเขาไพรได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น | 1  5 | 2  10 | 3  15 | 4  20 | 1. ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2. จัดการระบบ  บำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล | จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรม  ที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรม  ชาติและสิ่งแวดล้อม  ระดับความสำเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล | ปีละ 1 โครงการ  ร้อยละ5/ปี | 1.การส่งเสริม สนับสนุนรณรงค์การอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรม  ชาติและสิ่งแวดล้อม  2.งานอื่นๆ  1.การบริหารการจัดการขยะภายในตำบล  2.งานอื่นๆ | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**  **(ตัวชี้วัดรวม)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับ**  **กลยุทธ์** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  2. คนตรังมีคุณภาพชีวิตที่ดี | การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในตำบลเขาไพรเพิ่มขึ้น | 1.การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในตำบลเขาไพร | 1  10  1 | 2  20  2 | 3  30  3 | 4  40  4 | 1.การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  2. การพัฒนาบริการและบุคลากร  ด้านการท่องเที่ยว  3.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู  จำนวนที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น | ปีละ 1แห่ง  ปีละ 10 คน  ปีละ 1 โครงการ | 1.ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลเขาไพร  2.งานอื่นๆ  1.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  2.ฝึกอบรมมัคคุเทศก์,  3.งานอื่นๆ  1.ส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนภายในตำบล  2.สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ3.งานอื่นๆ | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด | กองช่าง  กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **อปท.** | **เป้าประสงค์ตามพันธกิจ** | **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**  **(ตัวชี้วัดรวม)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับ**  **กลยุทธ์** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| การพัฒนา  การบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ | การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 1.ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิ  ภาพ  2.เพิ่มประสิทธิ  ภาพการบริหาร  จัดการองค์กร  ให้มีความถูกต้อง รวดเร็วตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ | 1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งขึ้น  2.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น | 20  20  2 | 40  40  4 | 60  60  6 | 80  80  8 | 1.ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง  2.เพิ่มประสิทธิ  ภาพการบริหารจัดการ  3.การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร | จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครอง  จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา | ปีละ 20 คน  ปีละ 20คน  ร้อยละ2/ปี | 1.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการปกครอง  2.งานอื่น  1.เพิ่มประสิทธิ  ภาพระบบการจัดเก็บภาษี  2.จัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น รถรถขยะ รถบรรทุกน้ำฯลฯ  3.งานอื่นๆ  1.การฝึกอบรม  2.ศึกษาดูงาน  3.งานอื่นๆ | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  กองคลัง  สำนักงานปลัด | กองช่าง  กองคลัง |

**ส่วนที่ 4**

**การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์การ** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | กองช่าง | กองคลัง |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 1.บริการชุมชนและสังคม  2.บริการชุมชนและสังคม | 1.การศึกษา  2.สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน | สนง.ปลัด | กองช่าง |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | บริหารทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สนง.ปลัด | - |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | การเศรษฐกิจ | การเกษตร | สนง.ปลัด | กกท. |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | บริหารทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สนง.ปลัด |  |
| .6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น . | 1.การเศรษฐกิจ  2.บริการชุมชนและสังคม | 1.การเกษตร  2.สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน | สนง.ปลัด  สนง.ปลัด |  |

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 07

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **รวม 4 ปี** | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์**  1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  1.2 พัฒนาระบบจราจร  1.3 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค  1.4 พัฒนาระบบโทรคมนาคม/การขนส่ง  1.5 ดำเนินการสำรวจที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ | 8  2  13  -  1 | 15,300,000  100,000  8,910,000  -  100,000 | 10  2  11  1  - | 20,800,000  100,000 12,260,000  100,000  - | 9  2  12  1  1 | 21,200,000  100,000  8,880,000  500,000  1,100,000 | 8  2  10  2  - | 22,920,000  100,000  12,230,000  600,000  - | 35  8  46  4  2 | 80,220,000  400,000  42,280,000  1,200,000  1,200,000 |
| **รวม** | 24 | 24,410,000 | 24 | 33,260,000 | 25 | 31,780,000 | 22 | 35,850,000 | 95 | 125,300,000 |
| **2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม**  2.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ  2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  2.3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  2.4ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิจัย การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ | 12  6  2  2 | 2,092,000  180,000  50,000  50,000 | 10  4  2  - | 4,422,000  140,000  80,000  - | 11  5  2  2 | 2,262,000  150,000    50,000  50,000 | 11  3  2  - | 4,352,000  120,000  80,000  - | 44  18  8  4 | 13,128,000  590,000  260,000  100,000 |
| 2.5 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ  2.6 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน | 5  2 | 2,140,000  55,000 | 1  4 | 30,000  750,000 | 5  1 | 2,140,000  50,000 | 1  4 | 30,000  70,000 | 12  11 | 4,340,000  1,535,000 |
| **รวม** | 29 | 4,567,000 | 21 | 5,422,000 | 26 | 4,702,000 | 21 | 4,652,000 | 97 | 19,953,000 |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน**  3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  3.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของอบต.  3.4 สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างอปท.  3.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 6  1  5  3  3 | 130,000  50,000  560,000  170,000  630,000 | 1  4  3  -  - | 15,000  1,500,000  320,000  -  - | 4  1  6  3  3 | 95,000  50,000  860,000  160,000  630,000 | 5  4  3  1  **-** | 55,000  150,000  320,000  10,000  **-** | 16  10  17  7  6 | 295,000  3,100,000  2,060,000  340,000  1,260,000 |
| **รวม** | 18 | 1,540,000 | 8 | 1,835,000 | 17 | 1,795,000 | **13** | 535,000 | 56 | 7,055,000 |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรม**  **ชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**  4.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4.2 เฝ้าระวัง/บำบัด/ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4.3 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย  4.4 บำบัดและจัดการขยะ  4.5 ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว | 3  2  1  3  - | 45,000  60,000  20,000  115,000  - | -  1  -  3  4 | -  50,000  -  225,000  6,500,000 | 3  2  1  5  - | 60,000  60,000  20,000  385,000  - | 2  1  -  3  4 | 55,000  50,000  -  70,000  600,000 | 8  6  2  14  8 | 160,000  220,000  40,000  795,000  12,500,000 |
| **รวม** | 9 | 240,000 | 8 | 6,775,000 | 11 | 525,000 | **10** | 775,000 | 38 | 13,715,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**  5.1 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 340,000 | - | - | 5 | 340,000 | 1 | - | 11 | 680,000 |
| **รวม** | 5 | 340,000 |  |  | 5 | 340,000 | **1** |  | 11 | 680,000 |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น .**  6.1 สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรรายย่อยในภาคการเกษตรโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  6.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชา  ชน | 7  4 | 695,000  470,000 | 3  - | 70,000  - | 8  3 | 740,000    370,000 | 4  1 | 100,000  100,000 | 22  8 | 1,605,000  940,000 |
| **รวม** | 11 | 1,165,000 | 3 | 70,000 | 11 | 1,110,000 | 5 | 200,000 | 30 | 2,545,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | 96 | 32,262,000 | 74 | 47,362,000 | 95 | 40,252,000 | 72 | 42,012,000 | 306 | 169,248,000 |

แบบ ผ. 01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ สร้างฐานเศรษฐกิจ ของจังหวัด ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ที่มั่งคั่งและยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์ | | | | | | | | | | | | |
| **1. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์ | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า  จะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) |
| 1 | ถนนลาดยาง/คสล.สายบ้านด่านสาย-หนองคมบาง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม. | | 1,700,000  (งบฯ อบต.) | - | 1,700,000  (งบฯ อบต.) | | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 2 | ถนนลาดยาง/คสล.สายลำช้าง-ควนหนองยาง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 6 ม.ยาว 300 ม. | | - | 1,000,000  (งบฯ อบต.) | - | | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 3 | ถนนลาดยาง/คสล.สายหน้าเขาหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 5 ม.ยาว 3,000 ม. | | - | - | - | | 9,300,000  (งบฯ อบต.) | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 4 | ถนนสายศาลาหลวงด้วง - สถานีอาหารสัตว์ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง5 ม. ยาว 250 ม. | | - | 800,000   (งบฯ อบต.) | - | | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 5 | ถนนลาดยาง/คสล.สายควนปละ - ทุ่งหญ้าคา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. | | - | - | 3,800,000  (งบฯ อบต./อบจ.) | | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า  จะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 6 | ถนนลาดยาง/คสล.สายก่อไผ่หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 5 ม. ยาว 40 ม. | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 7 | ถนนลาดยาง/คสล.สายสวนปาล์มเลียบคลองเขาจันทร์ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. | - | 5,700,000  (งบฯ อบต.) | - | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 8 | ถนนลาดยาง/คสล.สายวังยวน-ด่านชด หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม. | - | 4,500,000  (งบฯ อบต./อบจ.) | - | 4,500,000  (งบฯ อบต./อบจ.) | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 9 | ถนนลาดยาง/คสล.สายต้นม่วงหนองคมบาง ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. | - | - | 2,900,000  (งบฯ อบต./อบจ.) | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 10 | ถนนลาดยาง/คสล.สายข้าง  รร.บ้านทอนเหรียนพร้อมสะพานคอนกรีต | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. | 1,300,000  (งบฯ อบต.) | - | - | 1,300,000  (งบฯ อบต.) | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 11 | ถนนลาดยาง/คสล ซอย 2 (ข้างบ้านนายสนิท อำลอย) ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. | - | 500,000  (งบฯ อบต.) | - | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 12 | ถนนลาดยาง/คสล.สายเลียบคลองชลประทาน - บ้านวังยวน หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 5 ม.ยาว 3,000 ม. | 7,000,000  (งบฯ อบต.) | - | 7,000,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า  จะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 13 | ถนนลาดยาง/คสล.สายสระน้ำ-ไทรบ่วง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. | 2,000,000  (งบฯ อบต.) | - | - | 2,000,000  (งบฯ อบต.) | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 14 | ถนนลาดยาง/คสล.สายควนปละไทรบ่วง ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. | - | 3,000,000  (งบฯ อบต.) | - | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 15 | ถนนลาดยาง/คสล.สายห้วยขุนดำ-ควนหนองยาง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. | - | - | 2,500,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 16 | ถนนลาดยาง/คสล.สายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 5 ม. ยาว 675 ม. | 1,600,000  (งบฯ อบต.) | - | 1,600,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 17 | ถนน คสล.สายเลียบคลองประปาหมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม. | - | - | - | 620,000  (งบฯ อบต.) | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 18 | บุกเบิกถนน หมู่ที่ 1-5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจร  ไปมาสะดวกปลอดภัย | หมู่ที่ 1 - 5 | - | 1,000,000  (งบฯ อบต.) | - | 1,000,000  (งบฯ อบต.) | 5 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 19 | ซ่อมแซมถนน ม.1 - ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจร  ไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 6 ม. ยาว 11,500 ม. | 1,000,000  (งบฯ อบต.) | - | 1,000,000  (งบฯ อบต.) | - | 5 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า  จะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 20 | ติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยในชีวิต | ติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  สาธารณะ จำนวน 5หมู่บ้าน | 200,000  (งบฯ อบต.) | - | 200,000  (งบฯ อบต.) | - |  | ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 21 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเชื่อมช่องพลาลำช้าง  หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | จำนวน 2 จุดระยะ  ห่าง 20 ม.กว้าง  5 ม. ยาว 20 ม. | - | 200,000  (งบฯ อบต.) | - | 200,000  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 22 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าตกค้าง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | บริเวณหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน | - | 4,000,000  (งบฯ อบต.)- | - | 4,000,000  (งบฯ อบต.)- | 1 แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอและมีควาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 23 | ถนนลาดยาง/คสล ซอย 1(บ้านนายเชื้อ เพียรดี) ม. 2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจร  ไปมาสะดวกปลอดภัย | กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. | 500,000  (งบฯ อบต.) | - | 500,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 แห่ง | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| รวม | 23 โครงการ | - | - | 15,300,000 | 20,800,000 | 21,200,000 | 22,920,000 |  | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ สร้างฐานเศรษฐกิจ ของจังหวัด ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ที่มั่งคั่งและยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์ | | | | | | | | | | |
| **1. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์ | | | | |  |  | |  |  |  |
|  | 1.2 **แผนงานการพาณิชย์** | |  |  |  |  | |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) | (KPI) |
| 1 | จัดหา/ติดตั้ง/ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร,ป้ายบังคับ | เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน | หมู่ที่ 1-5 | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 จุด | ประชาชนมีปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 2 | ติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายชื่อถนนซอย ,เขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลและทั่วไปได้รับรู้สถานที่ต่าง ๆ ในตำบล | ติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายชื่อถนนซอย | - | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | 50,000  (งบฯ อบต.) | 1 จุด | เพื่อให้ประชาชนในตำบลและทั่วไปได้รับรู้สถานที่ต่าง ๆ | กองช่าง |
| 3 | ติดตั้งกระจกมองโค้ง | เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน | หมู่ที่ 1-5 | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 จุด | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 4 | ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณทางแยก | เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน | หมู่ที่ 1-5 | - | 50,000  (งบฯ อบต.)- | - | 50,000  (งบฯ อบต.) | 1 จุด | ประชาชนมีปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | กองช่าง |
| รวม | 4 โครงการ | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ สร้างฐานเศรษฐกิจ ของจังหวัด ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ที่มั่งคั่งและยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์ | | | | | | | | | | |
| **1. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์ | | | | |  |  | |  |  |  |
|  | 1.3 **แผนงานการพาณิชย์** | | |  |  |  | |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | ขยายเขตท่อส่งน้ำประปา ม.1 -5 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภค บริโภค | หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5 | 500,000  (งบฯ อบต.) | - | 500,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 2 | ดาดปูนคลองส่งน้ำ | เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดี | หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5 | - | 500,000  (งบฯ อบต.) | - | 500,000  (งบฯ อบต.) | 1 จุด | ประชาชนมีระบบการระบาย  น้ำที่ดี | กองช่าง |
| 3 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.1- ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5 | 1,000,000  (งบฯ อบต.0 | - | 1,000,000  (งบฯ อบต.0 | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 4 | ขุด-เจาะบ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาล | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้มีน้ำอุปโภค บริโภค | ม.1 - ม.5 | - | 500,000  (งบฯ อบต./อบจ.)- | - | 500,000  (งบฯ อบต./อบจ.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 5 | พัฒนาแหล่งน้ำ/ขุดสระน้ำ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค | ม.1 - ม.5 | 5,000,000  (งบฯ อบต./อบจ.) | - | 5,000,000  (งบฯ อบต./อบจ.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 6 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 | เพื่อประชาชนในตำบลได้มีน้ำอุปโภค บริโภค | ก่อสร้างระบบประปาม.1-5 | - | 1,000,00๐  (งบฯ อบต.) | - | 1,000,00๐  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 7 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 | เพื่อประชาชนในตำบลได้มีน้ำอุปโภค บริโภค | หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5 | 500,000  (งบฯ อบต.) | - | 500,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 8 | ก่อสร้างฝายแม้ว หมู่ที่ 1- หมู่ที่5 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีน้ำสำหรับอุป  โภคบริโภคแลการเกษตร | หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5 | 500,000  (งบฯ อบต.) | - | 500,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 9 | ก่อสร้างประปาภูเขา หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีน้ำสำหรับอุป  โภคบริโภคแลการเกษตร | หมู่ที่ 3,4 | - | 200,000  (งบฯ อบต.) | - | 200,000  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีระบบการระบบน้ำที่ดี | กองช่าง |
| 10 | ท่อเหลี่ยมคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ม 5 | เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดี | หมู่ที่ 5 | 200,000  (งบฯ อบต.)- | - | 200,000  (งบฯ อบต.)- | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีระบบการระบบน้ำที่ดี | กองช่าง |
| 11 | ขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 5 | เพื่อประชาชนในตำบล  ได้มีระบบการระบายน้ำที่ดี | หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5 | 30,000  (งบฯ อบต.) | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | - | 1 แห่ง | ครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง  ลดน้อยลง | กองช่าง |
| 12 | ซ่อมแซมฝาย/ภาชนะเก็บน้ำ/ถังเก็บน้ำฝน/บ่อบาดาล ม.1-5 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร | หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5 | 300,000  (งบฯ อบต.) | - | 300,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 13 | ปรับปรุงขุดลอกคลอง/เหมือง/ฝาย | เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดี | หมูที่ 1 - หมู่ที่ 5 | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมวางระบบท่อส่งน้ำ ม.3 | เพื่อประชาชนในตำบล  มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคการเกษตร | หมู่ที่ 3 | - | 9,000,000  (งบฯ อบต.) | - | 9,000,000  (งบฯ อบต. | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 15 | ฝังท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณที่มีน้ำกัดเซาะ/น้ำท่วมขัง | เพื่อการระบายน้ำที่ดี | หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 | 80,000  (งบฯ อบต.) | - | 80,000  (งบฯ อบต.)- | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 16 | ก่อสร้างถังเก็บน้ำใสประปาหมู่บ้าน | เพื่อให้ระบบประปามีถังน้ำไว้เก็บน้ำไว้บริการประชาชน  อย่างเพียงพอ | หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5 | - | 280,000  (งบฯ อบต.) | - | 280,000  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ | |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 17 | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ม.1 - ม.5 | เพื่อประชาชนมีระบบการระบายน้ำที่ดี | หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 |  | 200,000  (งบฯ อบต.) | - | 200,000  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีระบบการระบบน้ำที่ดี | กองช่าง | |
| 18 | จัดซื้อวัสดุสารเคมี/มิเตอร์ประปาตัวกรอง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบประปา | มิเตอร์น้ำ,เครื่องมือช่าง,ค่าวัสดุสารเคมีเช่น สารส้ม,ทรายกรอง | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 ครั้ง | มีระบบประปาที่มีประสิทธิ  ภาพไว้บริการประชาชน | กองช่าง |
| 19 | ขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมติดตั้งประตูน้ำ | เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดี | หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5 | - | 200,000  (งบฯ อบต./อบจ.) | - | 200,000  (งบฯ อบต./อบจ.) | 1 แห่ง | มีระบบการระบายน้ำที่ดี  และชะลอปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 20 | ก่อสร้างพนังกั้นดินตลิ่งคลองทุกสาย | เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดี | หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 | 500,000  (งบฯ อบต.) | - | 500,000  (งบฯ อบต.) |  | 1 แห่ง | มีระบบการระบายน้ำที่ดี  และชะลอปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 21 | ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีถังเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง | หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5 | - | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | 50,000  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค  บริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 22 | จัดซื้อถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ | เพื่อประชาชนในตำบลได้มีน้ำอุปโภค บริโภค | จำนวน 50 ใบ | - | 300,000  (งบฯ อบต.) | - | 300,000  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 23 | ปรับปรุงระบบชลประธานคลองไพร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร | หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 4 | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| รวม | 23 โครงการ | - | - | 8,960,000 | 12,260,000 | 8,880,000 | 12,230,000 | - | - | - |

63

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ สร้างฐานเศรษฐกิจ ของจังหวัด ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ที่มั่งคั่งและยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์ | | | | | | | | | | | | |
| **1. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์ | | | | | |  | | |  |  |  |  |
|  | 1.4 **แผนงานการพาณิชย์** | |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) | |
| 1 | ติดตั้งระบบโทรศัพท์พื้นฐาน หมู่ที่ 1-5 | เพื่อประชาชนในตำบลมีระบบการโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสารที่ดี | ติดตั้งระบบโทรศัพท์  พื้นฐานในพื้นที่หมู่ที่ 1-5 | - | - | | 500,000  (งบฯ อบต.) | 500,000  (งบฯ อบต.) | | 1 แห่ง | ประชาชนในตำบลมีระบบการ  โทรคมนาคม การติดต่อสื่อสารที่ดี | กองช่าง |
| 2 | ติดตั้งอินเตอร์เน็ตประจำตำบล หมู่ที่ 1-5 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีการโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสารที่ดี | หมู่ที่ 1-5 | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | | 1 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนในตำบลรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง | กองช่าง |
| รวม | 2 โครงการ | - | - | - | 100,000 | | 500,000 | 600,000 | | - | - | - |

64

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ สร้างฐานเศรษฐกิจ ของจังหวัด ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ที่มั่งคั่งและยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์ | | | | | | | | | | | | | |
| **1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์** | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | 1.5 **แผนงานการพาณิชย์** | | | |  | |  | |  | |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) |
| 1 | การสำรวจที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ หมู่ที่ 1-5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเอกสารสิทธิเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ | สำรวจที่ดินที่ไม่เอกสารสิทธิ  ในพื้นที่ ม.1 - ม.5 | | - | - | | 1,000,000  (งบฯ อบต.) | | - |  | ให้ตำบลได้มีการจัดทำผังเมืองของตำบล | กองช่าง |
| 2 | สำรวจหมุดโฉนดตำบล | เพื่อสำรวจแนวเขตพื้นที่ตำบล | พื้นที่ตำบลเขาไพร | | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | | 100,000  (งบฯ อบต.) | | - | - | ประชาชนสามารถรู้แนวเขตพื้นที่ที่ชัดเจน | กองช่าง |
| รวม | 2 โครงการ | - | - | | 100,000 | - | | 110,000 | | - | - | - | - |

65

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | | | | | | | | | |
| **2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | | | | | | | | |  |
|  | **2.1 แผนงานการศึกษา** | | |  | |  | |  | |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการสวัสดิการสังคม | เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ | ผู้สูงอายุ จำนวน 230 คน  ผู้พิการ จำนวน 70 คน | 1,446,000  (งบฯ อบต.) | 1,446,000  (งบฯ อบต.) | | 1,446,000  (งบฯ อบต.) | | 1,446,000  (งบฯ อบต.)- | 1 ครั้ง | ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น | สนง.ปลัด |
| 2 | สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำตำบล | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ | 1. ทัศนศึกษาปีละ 1 ครั้ง  2. อาหารว่างจำนวน 12 ครั้ง | 42,000  (งบฯ อบต.) | 42,000  (งบฯ อบต.) | | 42,000  (งบฯ อบต.) | | 42,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน | สนง.ปลัด |
| 3 | โครงการทัศนศึกษาสำหรับ รร.และ ศพด.ในพื้นที่ | เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน | 1.เด็ก รร.บ้านลำช้างและบ้านทอนเหรียน  2. เด็กเล็กศพด.บ้านลำช้างและศพด.ศาลาหลวงด้วง | 60,000  (งบฯ อบต.) | 60,000  (งบฯ อบต.) | | 60,000  (งบฯ อบต.) | | 60,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับการเรียนรู้นอกสถานที่มากขึ้น | สนง.ปลัด |
| 4 | โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของชมรม อสม.ตำบลเขาไพร | เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ อสม.ตำบลเขาไพร | สมาชิก อสม.จำนวน 70 คน | 50,000  (งบฯ อบต.) | 50,000  (งบฯ อบต.) | | 50,000  (งบฯ อบต.) | | 50,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | อสม.ได้รับการเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น | สนง.ปลัด |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาเขาไพรคัพ ครั้งที่ 28 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง | ตามโครงการที่อบต.กำหนด | 150,000  (งบฯ อบต.) | 150,000  (งบฯ อบต.) | | 150,000  (งบฯ อบต.) | | 150,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่  สมบูรณ์ | สนง.ปลัด |
| 6 | จัดหาอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง | อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล,ตาข่ายวอลเลย์บอล,ตะกร้อฯลฯ | 50,000  (งบฯ อบต.) | 45,000  (งบฯ อบต.) | | 50,000  (งบฯ อบต.) | | 45,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ | สนง.ปลัด |

66

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 7 | โครงการจัดส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬารัษฎาเกมส์ | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง | ตามโครงการที่ อบตกำหนด | 80,000  (งบฯ อบต.) | - | 80,000  (งบฯ อบต.) | - |  | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ | สนง.ปลัด |
| 8 | โครงการแข่งขันกีฬาของศพด. | เพื่อให้เด็กในศพด.ตำบลมี  สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง | ตามโครงการที่ อบตกำหนด | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 ครั้ง | เด็กในศพด.มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ | สนง.ปลัด |
| 9 | จัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้ง | เพื่อเด็กและเยาวชนมี อุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้ง | สวนสาธารณะ,ศพด.ต.เขาไพร | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 200,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | เด็กในตำบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สนง.ปลัด |
| 10 | ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬาม.1-ม.5 | เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนในตำบล | ตามแปลนที่ อบต.กำหนด | - | 2,000,000  (งบฯ อบต.) | - | 2,000,000  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนในตำบลมี  สุขภาพอนามัยที่ดี | กองช่าง |
| 11  67 | โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเชิงนิเวศวิทยา | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชน | ม.1บริเวณ ศพด.,ม.2,ม.3บริเวณสายสระน้ำ ม.4แท้งน้ำประปา ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | - | 200,000  (งบฯ อบต.) | 200,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนในตำบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี | กองช่าง |
| 12 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชน | ตามโครงการที่อบต.กำหนด | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนในตำบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สนง.ปลัด |
| 13 | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในตำบล | เพื่อประชาชนในตำบลมีสถานที่เพียงพอสำหรับออกกำลังกาย | หมู่ที่ 1-5 ,สำนักงาน อบต. |  | 300,000  (งบฯ อบต.) | - | 300,000  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนในตำบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี | กองช่าง |
| 14 | โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ยากจน | เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนในด้านที่อยู่อาศัย | จัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆเช่นทราย,อิฐต่างๆ | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 ครั้ง | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ  ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย | สนง.ปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 15 | จัดตั้งชมรมกีฬาระดับตำบล | เพื่อส่งเสริมกีฬาในด้านต่างๆในระดับตำบล | 1 ชมรม | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | - | 20,000  (งบฯ อบต.) | 1 ชมรม | ได้มีภาคีเครือข่ายด้านกีฬาเพิ่ม  มากขึ้น | สนง.ปลัด |
| 16 | โครงการจัดตั้งแอโรบิคประจำตำบลเขาไพร | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชน | 1 ชมรม | 10,000  (งบฯ อบต.) | - | - | 10,000  (งบฯ อบต.) | 1 ชมรม | ประชาชนในตำบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สนง.ปลัด |
| รวม | 16 โครงการ | - | - | 2,092,000 | 4,422,000 | 2,262,000 | 4,352,000 | - | - | - |

68

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | | | | | | | | |
| **2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | |  | |  | |  |  |  |
|  | **2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน** | | |  |  | |  | |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | ป้องกันโรคไข้เลือดออก | จัดซื้อสารเคมีพ่นกำจัดยุง/  ทรายอะเบท | 40,000  (งบฯ อบต.) |  | 30,000  (งบฯ อบต.) | |  | 1 ครั้ง | ควบคุมการเกิดโรคระบาด | สนง.ปลัด |
| 2 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัคซีนป้องกันฯ ยาคุมกำเนิด ยาขี้เรื้อน | - | 60,000  (งบฯ อบต.)- | - | | 60,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | เพื่อป้องกันการระบาดของ  การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า | สนง.ปลัด |
| 3 | โครงการควบคุมโรคติด  ต่อ | เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดตามสถานการณ์ปัจจุบัน | หมู่ที่ 1-5 | 20,000  (งบฯ อบต.) | 20,000  (งบฯ อบต.)- | - | | - | 1 ครั้ง | ประชาชนได้รับความรู้และป้องกัน | สนง.ปลัด |
| 4 | โครงการตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ | ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูง  อายุประจำปีจำนวน 220 คน | - | 30,000  (งบฯ อบต.)- | - | | 30,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | ประชาชนได้รับความรู้และป้องกัน | สนง.ปลัด |
| 5 | สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อส่งเสริมงานของสสม.ตำบล | หมู่ที่ 1-5 | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | 50,000  (งบฯ อบต.) | | - | 1 ครั้ง | ประชาชนได้รับความรู้และป้องกัน | สนง.ปลัด |
| 6 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด | อบรมให้ความรู้แก่ประชา  ชนในตำบล | 15,000  (งบฯ อบต.) | - | 15,000  (งบฯ อบต.) | | - | 1 ครั้ง | ลดจำนวนผู้เสพผู้ขายในตำบล | สนง.ปลัด |
| 7 | สบทบกองทุนหลักประ  กันสุขภาพตำบลเขาไพร | เพื่อส่งเสริมงานของกอง  ทุนหลักประกันสุขภาพ | กิจกรรมตามแผนงาน  ของกองทุนฯ | 40,000  (งบฯ อบต.) | - | 40,000  (งบฯ อบต.) | | - | 1 ครั้ง | ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย  ที่แข็งแรง | สนง.ปลัด |

69

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 8 | ศพด.ปลอดโรค | เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ | ศพด.ทั้งสองแห่ง | - | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | 30,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | เด็กมีสุขภาพร่างกายที่ดี | สนง.ปลัด |
| 9. | โครงการทูบีนัมเบอร์วัน To Be Number One | เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาไพร | 15,000  (งบฯ อบต.) | - | 15,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 ครั้ง | ความสำคัญของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ | สนง.ปลัด |
| รวม | 9 โครงการ | - | - | 180,000 | 140,000 | 150,000 | 120,000 | - | - | - |

70

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | | | | | | | | |
| **2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | |  | |  | |  |  |  |
|  | **2.3**  **แผนงานการรักษาความสงบภายในชุมชน** | | | |  | |  | |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. | เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมในการทำงานของอปพร. | ฝึกอบรมอปพร.จำนวน 20 นาย | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | 30,000  (งบฯ อบต.) | | - | 1 ครั้ง | อปพร.มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการทำงาน | สนง.ปลัด |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ | เพื่อส่งเสริมและป้องกันความปลอดภัยในการคมนาคในช่วงเทศกาล | จัดตั้งชุดตรวจอปพร.บริเวณสามแยกรร.บ้านทอนเหรียน | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | 20,000  (งบฯ อบต.) | | - | 1 ครั้ง | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สนง.ปลัด |
| 3 | ฝึกอบรมด้านกฎหมายและวินัยจราจร | เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านวินัยจราจร | อบรมให้ความรู้แก่ประชา  ชน จำนวน 100 คน | - | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | | 30,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | ประชาชนมีความรู้ด้านวินัยจราจรมากขึ้น | สนง.ปลัด |
| 4 | ก่อสร้างศาลาริมทาง(บริเวณถนน ม.1-ม.5) | เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้เส้นทางและเป็นที่พักโดยสาร | ตามแปลนที่ อบต. กำหนด | - | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | | 50,000  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| รวม | 4 โครงการ | - | - | 50,000 | 80,000 | 50,000 | | 80,000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

71

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | | | | | | | | |
| **2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | | | |  | |  |  |  |
|  | **2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | |  | |  | |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) |
| 1 | จัดเก็บข้อมูล จปฐ. | เพื่อให้อบต.มีข้อมูลพื้น  ฐานของประชาชนในตำบล | หมู่ที่ 1-5 | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | 20,000  (งบฯ อบต.) | | - | 1 ครั้ง | อบต.มีข้อมูลพื้นฐานของตำบล  ที่ถูกต้อง | สนง.ปลัด |
| 2 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนใน  ตำบล | เพื่อประเมินความพึงพอใจในการรับของประชาชนที่มีต่อการบริการของ อบต. | สุ่มสำรวจจากครัวประมาณ 450 ครัว | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | 30,000  (งบฯ อบต.) | | - | 1 ครั้ง | อบต.ได้รับทราบการบริการของประชาชนที่มีต่ออบต. | สนง.ปลัด |
| รวม | 2 โครงการ | - | - | 50,000 | - | 50,000 | | - | - | - |  |

72

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | | | | | | | |
| **2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | |  |  | |  |  |  |
|  | **2.5 แผนงานการศึกษา** | | |  |  |  | |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการช่วยเหลือการดำรงชีพของเด็กยากจน | เพื่อเพิ่มช่องทางโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ | เด็กนักเรียนในตำบลเขาไพรจำนวน 20คนๆละ 500 บาท | 10,000  (งบฯ อบต.) | - | 10,000  (งบฯ อบต.) | - | 20 คน | เพิ่มช่องทางและโอกาสให้แก่เด็กที่ยากจน | สนง.ปลัด |
| 2 | โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  เบื้องต้นสำหรับประชาชน | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิว  เตอร์ | จำนวน 20 คน | - | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | 30,000  (งบฯ อบต.) | 1 รุ่น | ประชาชนมีความรู้ในเรื่องคอม  พิวเตอร์มากขึ้น | สนง.ปลัด |
| 3 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กในตำบลมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม | จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | - | - | 1 ครั้ง | เด็กในตำบลมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม | สนง.ปลัด |
| 4 | จัดตั้งศูนย์เยาวชน | เพื่อให้เยาวชนในตำบลได้มีศูนย์เยาวชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | จัดตั้งศูนย์เยาวชน จำนวน 1 ศูนย์ | - | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 ศูนย์ | ประชาชนในตำบลและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | สนง.ปลัด |

73

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท)- |
| 5 | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน | เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่อง  ใช้ที่เพียงพอต่อการ  ปฏิบัติงาน | จัดซื้อเครื่องมือ,เครื่องใช้  ครุภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 70,000  (งบฯ อบต.) | - | 70,000  (งบฯ อบต.)- | - | 1ครั้ง | ศพด. มีเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ | สนง.ปลัด |
| 6 | โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา | เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่อง  ใช้ที่เพียงพอต่อการ  ปฏิบัติงาน | จัดซื้อเครื่องมือ,เครื่องใช้  ครุภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | 30,000  (งบฯ อบต.)- | - | 1ครั้ง | ศพด. มีเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ | สนง.ปลัด |
| 7 | โครงการจัดหาเครื่องเล่นพัฒนากาเด็ก | เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอต่อ  การปฏิบัติงาน | จัดซื้อเครื่องมือ,เครื่องใช้  ครุภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | 50,000  (งบฯ อบต.)- | - | 1ครั้ง | ศพด. มีเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ | สนง.ปลัด |
| 8 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ตำบลเขาไพร 1 แห่ง | ปรับปรุง,ซ่อมแซม,ปรับภูมิทัศน์ ศพด.ให้น่าอยู่ | ศพด.ต.เขาไพร หมู่ที่ 3 | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 แห่ง | เด็กมีสถานที่และภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ | กองช่าง |
| รวม | 8 โครงการ | - | - | 2,140,000 | 30,000 | 2,140,000 | 30,000 | - | - | - |

74

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | | | | | | | | |
| **2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | |  |  |  | | |  |  |  |
|  | **2.6 แผนงานเคหะและชุมชน** | | |  |  |  | | |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2560  (บาท) | 2561  (บาท) | | 2562  (บาท) |  |
| 1 | ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน | ตามแปลนที่ อบต. กำหนด | - | - | | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนในตำบลสามารถรับรู้ข่าวสาร | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน | ตามแปลนที่ อบต. กำหนด | - | 20,000  (งบฯ อบต.) | | - | 20,000  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนในตำบลสามารถรับรู้ข่าวสารมากขึ้น | กองช่าง |
| 3 | โครงการจัดทำสื่อประชา  สัมพันธ์ | เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานในแต่ละปีของอบต.ให้ประชาชนได้รับทราบ | จัดทำสื่อปฏิทิน,วารสารและอื่นๆ | - | 80,000  (งบฯ อบต.)- | | - | 80,000  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนรับทราบการทำงาน  ของผู้บริหารและส.อบต. | สนง.ปลัด |
| 4 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมและขยายเขตหอกระจายข่าว | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน | ตามแปลนที่ อบต. กำหนด | 50,000  (งบฯ อบต.) | 50,000 | | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนในตำบลสามารถรับรู้ข่าวสารมากขึ้น | กองช่าง |
| 5 | รับวารสารและค่าหนังสือพิมพ์ | เพื่อให้อบต.ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภายนอกและเพื่อไว้ให้บริการแก่ประชาชน | ค่าหนังสือพิมพ์วันละ 1ฉบับ | 5,000  (งบฯ อบต.) | - | | - | - | 1 ครั้ง | ประชาชนในตำบลสามารถรับรู้ข่าวสารมากขึ้น | สนง.ปลัด |
| 6 | โครงการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สายเพิ่มเติม | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน | ตามแปลนที่ อบต. กำหนด | - | 500,000  (งบฯ อบต.) | | - | 500,000  (งบฯ อบต.) | 1 จุด | ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| รวม | 6 โครงการ | - | - | 55,000 | 750,000 | | 50,000 | 700,000 | - | - | - |

75

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | | | | | | | | | |
| **3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | | |  |  |  | |  |  |  |
|  | **3.1** **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | |  |  | |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | จัดประชุมบูรณาการสัญจรระหว่างท้องที่ – ท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | ประชุมบูรณาการระหว่างท้องที่ –ท้องถิ่นปีละ 1 ครั้ง | 5,000  (งบฯ อบต.) | - | 5,000  (งบฯ อบต.) | 5,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | ประชาชนมีส่วนร่วมใจกิจกรรมทางการบริหาร | สนง.ปลัด |
| 2 | จัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | จัดเวทีประชาคมตำบล ตามโครงการที่ อบต.กำหนด | 10,000  (งบฯ อบต.) | - | 10,000  (งบฯ อบต.) | 10,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | ประชาชนมีส่วนร่วมใจกิจกรรมทางการบริหารการเมืองเพิ่มขึ้น | สนง.ปลัด |
| 3 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการ  เมือง | 1.การเลือกตั้งระดับอำเภอ,จังหวัด,ประเทศ  2.การเลือกตั้งของท้องถิ่น | 25,000  (งบฯ อบต.) | - | - | 25,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | ประชาชนมีส่วนร่วมใจกิจกรรมทางการเมือง | สนง.ปลัด |
| 5 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการ  ปกครองระบอบประชาธิปไตย | เพื่อประชาชนได้มีจิตสำ  นึกในการปกครองระบบประชาธิปไตย | หมู่ที่ 1-5 | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 ครั้ง | ประชาชนมีจิตสำนึกในการ  ปกครองระบอบประชาธิปไตย | สนง.ปลัด |
| 6 | โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ | เพื่อให้ประชาชนในตำบลอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | พื้นที่ในตำบลเขาไพร ทั้ง 5 หมู่บ้าน | - | 15,000  (งบฯ อบต.) | - | 15,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | ประชาชนในตำบลอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | สนง.ปลัด |

76

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 7 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและกิจกรรมให้บริการประชาชน | จัด อบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน | 10,000  (งบฯ อบต.) | - | - | 10,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | ประชาชนได้รับบริการต่างๆได้อย่างทั่วถึง | สนง.ปลัด |
| 8 | สนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเขาไพร | เพื่อให้สตรีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | 1.สนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล  2.สนับสนุนกลุ่มสตรีหมู่บ้าน | 50,000  (งบฯ อบต.)  10,000  (งบฯ อบต.) | - | 50,000  (งบฯ อบต.)  10,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 ครั้ง | กลุ่มสตรีมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | สนง.ปลัด |
| รวม | 8 โครงการ | - | - | 130,000 | 15,000 | 95,000 | 55,000 | - | - | - |

77

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | | | | | | | | | | |
| **3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายในชุมชน** | | | | |  |  | |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย” | เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน | สนับสนุนฝึกอบรมโครง  การหนึ่งทีมกู้ภัย  จำนวน 1 ครั้ง | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | 1 ทีม | ประชาชนมีความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน | สนง.ปลัด |
| 2 | ก่อสร้างศูนย์อปพร.พร้อมติดตั้งวิทยุสื่อสาร | เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติกิจ  กรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | ตามแปลนที่อบต.กำหนด | - | 500,000  (งบฯ อบต.) | | - | 500,000  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | เพื่อให้มีสถานที่เก็บวัสดุ  อุปกรณ์ใช้สำหรับบรรเทา  สาธารณภัย | กองช่าง |
| 3 | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(เวรยาม) | เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน | ตามแปลนที่อบต.กำหนด | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 ครั้ง | ประชาชนมีความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน | สนง.ปลัด |
| 4 | ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบล | เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน | หมู่ที่ 1-5 | - | 900,000  (งบฯ อบต.) | | -- | 900,000  (งบฯ อบต.) | 1 แห่ง | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| รวม | 4 โครงการ | - | - | 50,000 | 1,500,000 | | 50,000 | 1,500,000 | - | - | - |

78

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | | | | | | | | | |
| **3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | | |  |  |  | |  |  |  |
|  | **3.3 แผนงานการพาณิชย์** | | |  |  |  | |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | ก่อสร้างรั้ว,ประตูทางเข้าที่ทำการ อบต. | เพื่อป้องกันทรัพย์สินและความปลอดภัย | ก่อสร้างรั้ว,ประตูทางเข้า  อบต.และ ศพด. ทั้งสอง แห่ง | 200,000  (งบฯ อบต.) | - | 200,000  (งบฯ อบต.) | - |  | เพื่อป้องกันทรัพย์สินและความปลอดภัย | กองช่าง |
| 2 | รังวัดสำรวจแนวเขตที่สาธารณะ/หมู่บ้าน,ตำบล | เพื่อรักษาและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ | รังวัดที่สาธารณะจำนวน  2 แปลง | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 100,000  (งบฯ อบต.) |  | สามารถรักษาและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ | กองช่าง |
| 3 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้  ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ  งาน | ตามส่วนงานที่เกี่ยวข้อง | 120,000  (งบฯ อบต.) | 120,000  (งบฯ อบต.) | 120,000  (งบฯ อบต.) | 120,000  (งบฯ อบต.) |  | อบต. มีเครื่องมือ เครื่องใช้  ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | ทุกส่วน |
| 4 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้  ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ  งาน | ตามส่วนงานที่เกี่ยวข้อง | 80,000  (งบฯ อบต.) | - | 80,000  (งบฯ อบต.) | - |  | อบต. มีเครื่องมือ เครื่องใช้  ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | ทุกส่วน |
| 5 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต. | ตามส่วนงานที่เกี่ยวข้อง | 60,000  (งบฯ อบต.) | - | 60,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 ครั้ง | อบต.สามารถดำเนินงานหรือติดต่อได้อย่างสะดวก | ทุกส่วน |
| 6 | บำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต. | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอบต. | ตามส่วนงานที่เกี่ยวข้อง | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 ครั้ง | อบต.สามารถดำเนินงานหรือติดต่อได้อย่างสะดวก | ทุกส่วน |
| 7 | ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอบต. | ตามส่วนงานที่เกี่ยวข้อง | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | กองคลัง |

79

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 8 | ปรับปรุงอาคารตลาดเก่าบริเวณที่ทำการ อบต. | เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม | มีพื้นที่ที่สะดวกในการจัดกิจกรรม | - | - | 300,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 แห่ง | มีอาคารในการจัดกิจกรรมต่างๆ | สนง.ปลัด |
| รวม | 8 โครงการ | - | - | 560,000 | 320,000 | 860,000 | 320,000 | - | - | - |

80

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | | | | | | | | | | | |
| **3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | | |  | |  | | |  |  |  |  |
|  | **3.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | |  | |  | | |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) | |
| 1  81 | โครงการสนับสนุน/กิจกรรมของหน่วยงานราชการอื่น | เพื่อตอบสนองนโยบาย/กิจกรรมที่เร่งด่วนของรัฐบาลและหน่วยงานราชการอื่น | 1.กิจกรรมการส่งเสริมสุข  ภาพอนามัยและสวัสดิการ  สังคม  2.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)(อพป)  3.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่นการกีฬา  4.โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5.โครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 20,000  (งบฯ อบต.)  20,000  (งบฯ อบต.)  50,000  (งบฯ อบต.)  30,000  (งบฯ อบต.)  20,000  (งบฯ อบต.) | -  -  -  -  - | | 20,000  (งบฯ อบต.)  20,000  (งบฯ อบต.)  50,000  (งบฯ อบต.)  30,000  (งบฯ อบต.)  20,000  (งบฯ อบต.) | -  -  -  -  - | |  | สามารถดำเนินงานกิจกรรม  ร่วมกับนโยบายเร่งด่วนของ  รัฐบาล,อำเภอรัษฎา | สนง.ปลัด  อ.รัษฎา  สนง.ปลัด  อ.รัษฎา  สนง.ปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
|  |  |  | 6.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว  7.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000  (งบฯ อบต.)  50,000  (งบฯ อบต.) | - | 20,000  (งบฯ อบต.)  50,000  (งบฯ อบต.) | - |  |  | สนง.ปลัด |
| 8.โครงการฝึกอบรมทบทวนราษฎรด้านรักษาความปลอดภัยประจำ  หมู่บ้าน อพป. | 40,000  (งบฯ อบต.) | - | 40,000  (งบฯ อบต.) | - | - |  | อ.รัษฎา |
| 2 | โครงการสนับสนุนกาชาดจังหวัดตรัง | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกาชาด | สนับสนุนกิจกรรมกาชาด | 10,000  (งบฯ อบต.) | - | - | 10,000  (งบฯ อบต.) | 1 ครั้ง | สนับสนุนงานกิจกรรมกาชาด | ทุกส่วน |
| 3 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | เพื่อเป็นการรำลึกและให้ความสำคัญถึงวันดังกล่าว | จ่ายเป็นค่าป้าประชาสัมพันธ์ | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 ครั้ง- | หน่วยงานและประชาชนรำลึกและให้ความสำคัญถึงวันดังกล่าว | สนง.ปลัด |
| รวม | 3 โครงการ | - | - | 170,000 | - | 160,000 | 160,000 | - | - | - |

82

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | | | | | | | | | | | |
| **3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | | |  | |  | | |  |  |  |  |
|  | **3.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป** | |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) | |
| 1 | เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร | เพื่อพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน | ผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | | 100,000  (งบฯ อบต.)  - | - | | 1 แห่ง | บุคลากรมีประสิทธิภาพในการ  ทำงานเพิ่มมากขึ้น | สนง.ปลัด |
| 2 | โครงการอุดหนุนสนง.โยธาธิการผังเมืองจังหวัด | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ | จัดส่งบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | | 1 ครั้ง | บุคลากรมีประสิทธิภาพในการ  ทำงานเพิ่มมากขึ้น | กองช่าง |
| 3 | โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอบต. | ผู้บริหาร,สมาชิกอบต.,พนง.ส่วนตำบลลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน | 500,000  (งบฯ อบต.) | - | | 500,000  (งบฯ อบต.) | - | | 1 ครั้ง | ผู้บริหาร,สมาชิกอบต.,พนง.ส่วนตำบลลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพในการทำงาน | ทุกส่วน |
| รวม | 3 โครงการ | - | - | 630,000 | - | | 630,000 | - | | - | - | - |

83

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** | | | | | | | | | | |
| **4 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** | | | | | | | |  |  |  |
| **4.1 แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า | ตามโครงการที่อบต.กำหนด | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีจิตสำนึกในการ  อนุรักษ์ธรรมชาติ | สนง.ปลัด |
| 2 | ครอบครัวสุขใจ | ได้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน | กลุ่ม อสม. | - | - | 30,000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง) | 30,000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง) | 1 ครั้ง | กลุ่ม อสม.ได้ความรู้เพิ่มจากการจัดอบรมและสามารถนำไปเผยแพร่คนในชุมชนได้ | สนง.ปลัด  สพจ.ตรัง |
| 3 | โครงการอันเนื่องมาจากพระ  ราชดำริพระบาทสมเด็จฯ | เพื่อพัฒนาจิตสำนึกให้เยาวชนมีความสำนึกในการอนุรักษ์ป่า | จัดซื้อพันธุ์ไม้ | 10,000  (งบฯ อบต.) | - | 10,000  (งบฯ อบต.) |  | 1 แห่ง | ประชาชนมีความหวงแหน  ธรรมชาติ | สนง.ปลัด |
| 4 | เตาเผาถ่าน | ได้ลดค่าใช้แก๊ส LPG และไฟฟ้าในชุมชน | ประชาชนที่มีความสนใจ | 25,000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง) | - | - | 25,000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง) | 1 ครั้ง | ลดรายจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วม | สนง.ปลัด  สพจ.ตรัง |
| รวม | 4 โครงการ | - | - | 45,000 | - | 45,000 | 55,000 | - | - | - |

84

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** | | | | | | | | | | | |
| **4 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **4.2 แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) | |
| 1. | โครงการดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ 2 ข้างทาง | เพื่อบำรุงดูแลและรักษาพันธุ์ไม้ให้มีความเจริญเติบโต | จัดซื้อปุ๋ย,ดิน,ยาฉีดหญ้า,ยาฆ่าแมลงและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง | - | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | 50,000  (งบฯ อบต.) | | 1 ครั้ง | ต้นไม้ได้รับการดูแลรักษาอย่าง  ต่อเนื่อง | สนง.ปลัด |
| 2. | ถนนปลอดขยะ | เพื่อให้ถนนในตำบลเกิดความสะอาดและปลอดมลพิษ | ถนนสายหลักภายในตำบล | 10,000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง) | - | 10,000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง) | - | | 1 ครั้ง | มีภูมิทัศน์สองข้างทางที่สะอาดสวยงาม | สนง.ปลัด  สพจ.ตรัง |
| 3. | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำตำบล | เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม | ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | | 1 ครั้ง | ตำบลเขาไพรมีสภาพแวดล้อมที่ดี | สนง.ปลัด |
| รวม | 3 โครงการ | - | - | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | | - | - | - |

85

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** | | | | | | | | | | | | |
| **4 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** | | | | | | | | | |  |  |  |
| **4.3 แผนงานสาธารณสุข** | | |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) | |
| 1 | ให้ความรู้ผู้ประกอบการเรื่องการกำจัดน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล  ลงสู่แหล่งน้ำ | เพื่อให้ความรู้แก่สถานประกอบดูแลและบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ | เปิดการอบรมสำหรับผู้  ประกอบการให้มีความรู้ในเรื่องการกำจัดน้ำเสียการป้องกันผลกระทบต่างๆ | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | | - | - | | 1 ครั้ง | ประชาชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำมี  สภาวะมลพิษที่สะอาด | สนง.ปลัด |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | 20,000 | - | | 20,000 | - | | - | - | - |

86

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **4.4 แผนงานสาธารณสุข** | |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ | |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | | | 2563  (บาท) | | | 2564  (บาท) | | |
| 1 | จัดซื้อถังขยะ | เพื่อให้มีที่สำหรับเก็บขยะ | จัดซื้อจำนวน 150 ใบ | - | 50,000  (งบฯ อบต.) | | | 50,000  (งบฯ อบต.) | | | 50,000  (งบฯ อบต.) | | |  | | ทำให้ประชาชนมีที่สำหรับทิ้งขยะ | | สนง.ปลัด | |
| 2 | โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ | เพื่อให้ชุมชนมีสุขลักษณะอนามัยที่ดี | ตามแปลนที่ อบต. กำหนด | - | - | | | 1,000,000  (งบฯ อบต.  /อบจ.)- | | | - | | |  | | ทำให้ประชาชนในตำบลมีที่ทิ้งขยะ | | กองช่าง | |
| 3 | จ้างเหมาถางหญ้าข้างถนน | เพื่อบำรุงรักษาทางเท้าของถนนให้เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 10,000  (งบฯ อบต.) | - | | | - | | | 10,000  (งบฯ อบต.) | | |  | | เส้นทางการคมนาคมมีความ  เรียบร้อยแลดูสวยงาม | | สนง.ปลัด | |
| 4 | โครงการกำจัดขยะมูลฝอย  และขยะติดเชื้อ | เพื่อให้ชุมชนมีสุขลักษณะอนามัยที่ดี | ตามโครงการที่อบต.กำหนด | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | | | 200,000  (งบฯ อบต.) | | |  | | |  | | ชุมชนมีสุขลักษณะที่ดีขึ้น | | สนง.ปลัด | |
| 5 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ | เพื่อให้ชุมชนมีสุขลักษณะอนามัยที่ดี | หมู่ที่ 1-5 | 30,000  (งบฯ อบต.) |  | | | 10,000  (งบฯ อบต.) | | | 20,000  (งบฯ อบต.) | | |  | | ชุมชนมีสุขลักษณะที่ดีขึ้น | | สนง.ปลัด | |
| 6. | เตาเผาขยะแบบไร้ควัน | เพื่อเผาขยะถูกลักษณะและไม่เป็นมลพิษ | หมู่ที่ 1-5 | 75,000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง) | 75,000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง) | | | 75,000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง) | | |  | | | 1 ครั้ง | | ลดปริมาณขยะในชุมชน | | สนง.ปลัด  สพจ.ตรัง | |
| รวม  87 | 6 โครงการ | - | - | 150,000 | 245,000 | | | 385,000 | | | 70,000 | | | - | | - | | - | |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา**  88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | **4.5 แผนงานเคหะและชุมชน** | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | | 2562  (บาท) | | | | 2563  (บาท) | | | 2564  (บาท) | |
| 1 | โครงการปรับภูมิทัศน์ทุ่งตรอกงิ้ว | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว | ปรับปรุงระบบภูมิทัศน์  ตามแบบที่ กกท.กำหนด | - | | 1,500,000  (งบฯ อบต./อบจ./กทท.) | | | | - | | | 1,500,000  (งบฯ อบต./อบจ./กทท.) | | 1 แห่ง | | ประชาชนในตำบลและใกล้เคียงมีสถานที่ท่องเที่ยว | | สนง.ปลัด |
| 2 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำห้วยยาง | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว | ถนนลาดยางกว้าง 4 ม.  ยาว 800 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | - | | 1,500,000  (งบฯ อบต./อบจ./กทท.) | | | | - | | | 1,500,000  (งบฯ อบต./อบจ./กทท.) | | 1 แห่ง | | ประชาชนในตำบลและใกล้เคียงมีสถานที่ท่องเที่ยว | | สนง.ปลัด |
| 3 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำลอด | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว | ถนนลาดยางกว้าง 4 ม.  ยาว 800 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | - | | 1,500,000   (งบฯ อบต./อบจ./กทท.) | | | | - | | | 1,500,000   (งบฯ อบต./อบจ./กทท.) | | 1 แห่ง | | ประชาชนในตำบลและใกล้เคียงมีสถานที่ท่องเที่ยว | | สนง.ปลัด |
| 4 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำ – เขาหน้าหลาก | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว | ถนนลาดยางกว้าง 4 ม.  ยาว 800 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | - | | 2,000,000  (งบฯ อบต./อบจ./กทท.) | | | | - | | | 1,500,000  (งบฯ อบต./อบจ./กทท.) | | 1 แห่ง | | ประชาชนในตำบลและใกล้เคียงมีสถานที่ท่องเที่ยว | | สนง.ปลัด |
| รวม | 4 โครงการ | - | - | - | | 6,500,000 | | | | - | | | 6,000,000 | | - | | - | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | |
| **5. ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | |  | | | |  |  |  |  |
|  | **5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | |  | | | |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) | | |
| 1 | โครงการงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ | เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที | ตามโครงการที่ อบตกำหนด | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | | | 1 ครั้ง | เยาวชนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ | สนง.ปลัด |
| 2 | จัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น | ตามโครงการที่ อบตกำหนด | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | | | 1 ครั้ง | ประชาชนร่วมสืบสานประเพณี | สนง.ปลัด |
| 3 | โครงการถวายพระพรงาน 5 ธันวามหาราช | เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น | ตามโครงการที่ อบตกำหนด | 200,000  (งบฯ อบต.) | - | | 200,000  (งบฯ อบต.) | - | | | 1 ครั้ง | ประชาชนร่วมสืบสานประเพณี | สนง.ปลัด |
| 4 | กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆทางศาสนา | วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา  วันทอดกฐินเป็นต้น | เทียนพรรษา,ชุดถวายสังฆทานและอื่นๆที่เกี่ยว  ข้อง | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | | | 1 ครั้ง | ประชาชนร่วมสืบสานประเพณี | สนง.ปลัด |
| 5 | สนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบล | เพื่อส่งเสริมการดำเนิน  งานด้านสภาวัฒนธรรมตำบล | ตามโครงการของหน่วย  งานที่เกี่ยวข้อง | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | | | 1 ครั้ง | ได้ส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม | สนง.ปลัด |
| รวม | 5 โครงการ | - | - | 340,000 | - | | 340,000 | | - | | - | - | - |

89

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ที่มั่งคั่งและยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | |  | |  | | |  |  |  |  |
|  | **6.2 แผนงานการเกษตร** | | | | | | | | | | |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | | 2562  (บาท) | | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) | |
| 1 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล | เพื่อส่งเสริมประชาชนในตำบลเกี่ยวกับการเกษตรพอเพียง | ตามโครงการของศูนย์ถ่าย  ทอดเทคโนโลยีตำบลเขาไพร | - | | 20,000  (งบฯ อบต.) | | - | 30,000  (งบฯ อบต.) | | 1 ครั้ง | ประชาชนสามารถมีอาชีพ  เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ | สนง.ปลัด |
| 2 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร | เพื่อส่งเสริมประชาชนในตำบลเกี่ยวกับการเกษตรพอเพียง | สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเป็นต้น | 5,000  (งบฯ อบต.) | | - | | - | - | | 1 ครั้ง | การเกษตรมีความเข้มแข็ง | กองคลัง |
| 3 | จัดซื้อเครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืช | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี  เครื่องมือในการป้องกันศัตรูพืช | จัดซื้อเครื่องพ่นยาปราบ  ศัตรูพืช จำนวน 1 เครื่อง | - | | 30,000  (งบฯ อบต.) | | - | 30,000  (งบฯ อบต.) | | 1 ครั้ง | เกษตรกรในตำบลมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ | กองคลัง |
| 4 | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา | เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ | สนับสนุนศูนย์บริการและ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล | - | | - | | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | | 1 ครั้ง | ประชาชนสามารถมีอาชีพ  เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ | สนง.ปลัด |
| 5 | เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน แก่คณะ  กรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ | เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯตำบลเขาไพร | สนับสนุนศูนย์บริการและ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล | 30,000  (งบฯ อบต.) | | - | | 30,000  (งบฯ อบต.) | - | | 1 ครั้ง | คณะกรรมการของศูนย์มีศักยภาพ | สนง.ปลัด |
| 6 | เลี้ยงผึ้งโพรง | เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ | สนับสนุนศูนย์บริการและ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล | - | | - | | 20,000  (งบฯ อบต.) | 20,000  (งบฯ อบต.) | | 1 รุ่น | ประชาชนสามารถมีอาชีพ  เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ | สนง.ปลัด |

90

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 7 | โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ | เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ | ประชาชนทั่วไป | 20,000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง) | - | 20,000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง) | - | 20 ครัว | ประชาชนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ | สนง.ปลัด  สพจ.ตรัง |
| 8 | โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ | เพื่อส่งเสริมประชาชนในตำบลเกี่ยวกับการเกษตรพอเพียง | ประชาชนมีข้าวไว้รับประทาน | - | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | 20,000  (งบฯ อบต.) | 30 ครัว | มีการทำข้าวไร่เพิ่มขึ้น | สนง.ปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | โครงการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร | เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง | ประชาชนในตำบลเขาไพร | 5000,000  (งบฯ อบต.) | - | 5000,000  งบฯ อบต.) | - | 500 ครัว | ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สนง.ปลัด |
| 11 | โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการเกษตร | เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีเงินทุนในการทำการเกษตร | ประชาชนในตำบลเขาไพร | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | 20 ครัว | ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สนง.ปลัด |
| 12 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตร | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนในตำบลเขาไพร | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | 20,000  (งบฯ อบต.) | - | 50 คน | ประชาชนมีความรู้ทางด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น | สนง.ปลัด |
| 13 | โครงการจัดตั้งตลาดรับซื้อผลผลิตทางด้านการเกษตร | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตร | ประชาชนในตำบลเขาไพร | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตร | สนง.ปลัด |
| รวม | 13 โครงการ | - | - | 695,000 | 70,000 | 740,000 | 100,000 | - | - | - |

91

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ที่มั่งคั่งและยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) | |
| 1 | ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชา  ชน | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม | ประชาชนในตำบลจำนวน  100 คน | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | | 2 รุ่น | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สนง.ปลัด |
| 2 | สนับสนุนกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ | จำนวนสมาชิก กลุ่มละ  15 คน | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | | 1 กลุ่ม | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สนง.ปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ | ลดพลังงานไฟฟ้าและแก๊ส LPG | ผู้เลี้ยงสุกร | 255,000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง) | - | 255,000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง) | - | | 20 ครัว | เพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชน | สนง.ปลัด  สพจ.ตรัง |
| 4 | ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความรู้และเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนหมู่ที่ 1-5 | 1,5000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง) | - | 1,5000  (งบฯ อบต./สพจ.ตรัง)- | - | | 1 ครั้ง | ประชาชนมีความรู้และเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง | สนง.ปลัด |
| รวม | 4 โครงการ | - | - | 470,000 | - | 370,000 | 100,000 | | - | - | - |

92

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา**  แบบ ผ. 02 | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)**  **สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ขององค์กรประชาชน** | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | | | | | | | | | | |
| **2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | | | |  | |  |  |  | |  |
| **2.1 แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | |  |  |  | |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า  จะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบ | หน่วยงานที่  ขอรับเงินอุดหนุน |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) | |
| 1 | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑา รร.บ้านลำช้างและ  รร.บ้านทอนเหรียน | เพื่อให้เด็กนักเรียนในตำบลมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง | รร.บ้านลำช้าง  รร.บ้านทอนเหรียน | 24,000  (งบฯ อบต.) | 24,000  (งบฯ อบต.) | 24,000  (งบฯ อบต.) | | 24,000  (งบฯ อบต.) | | 1 ครั้ง | เด็กในตำบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สนง.ปลัด | รร.บ้านลำช้าง  รร.บ้านทอนเหรียน |
| 2 | โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม | เพื่อส่งเสริมให้เด็กนัก  เรียนมีจิตสำนึกในศาสนา | รร.บ้านทอนเหรียนและ รร.บ้านลำช้าง | 40,000  (งบฯ อบต.) | 40,000  (งบฯ อบต.) | 40,000  (งบฯ อบต.) | | 40,000  (งบฯ อบต.) | | 1 ครั้ง | เยาวชนมีจิตสำนึกในศาสนา | สนง.ปลัด | รร.บ้านลำช้าง  รร.บ้านทอนเหรียน |
| 3 | โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของชมรม อสม.ต.เขาไพร | เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ อสม.ตำบลเขาไพร | สมาชิก อสม.จำนวน 70 คน | 50,000  (งบฯ อบต.) | 50,000  (งบฯ อบต.) | 50,000  (งบฯ อบต.) | | 50,000  (งบฯ อบต.) | | 1 ครั้ง | อสม.ได้รับการเพิ่มพูนความรู้  มากขึ้น | สนง.ปลัด | ชมรม อสม. |
| 4 | สนับสนุนกิจกรรมชม  รมผู้สูงอายุประจำ  ตำบล | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ | 1. ทัศนศึกษาปีละ 1 ครั้ง อาหารว่างจำนวน 12 ครั้ง | 42,000  (งบฯ อบต.) | 42,000  (งบฯ อบต.) | 42,000  (งบฯ อบต.) | | 42,000  (งบฯ อบต.) | | 1 ครั้ง | ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน | สนง.ปลัด | ชมรมผู้สูงอายุ |
| 5 | จัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ร.ร / ศพด.ในเขตพื้นที่ | เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนและศพด.ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ | - ร.ร บ้านทอนเหรียน,ร.ร บ้านลำช้าง  - ศพด.ศาลาหลวงด้วง,บ้านลำช้าง | 1,900,000  (งบฯ อบต.) | - | 1,900,000  (งบฯ อบต.) | | - | | 2 ครั้ง | เด็กและนักเรียนในตำบลมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง | สนง.ปลัด | รร.บ้านลำช้าง  รร.บ้านทอนเหรียน |
|  | 5 โครงการ | - | - | 156,000 | 156,000 | 156,000 | | 156,000 | | - | - | - | - |

93

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา**  แบบ ผ. 02 | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)**  **สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ขององค์กรประชาชน** | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | | | | | | | | | | |
| **2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | | | |  | |  |  |  | |  |
| **2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน** | | | | | | | | |  |  |  | |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า  จะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบ | หน่วยงานที่  ขอรับเงินอุดหนุน |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) | |
| 1 | สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อส่งเสริมงานของสสม.ตำบล | หมู่ที่ 1-5 | 50,000  (งบฯ อบต.) | 50,000  (งบฯ อบต.) | 50,000  (งบฯ อบต.) | | 50,000  (งบฯ อบต.) | | 1 ครั้ง | ประชาชนได้รับความรู้และป้องกัน | สนง.ปลัด | ร.พ.สต.เขาไพร |
|  | 1 โครงการ | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | - | - | - | - |

94

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา**  แบบ ผ. 02 | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)**  **สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ขององค์กรประชาชน** | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | | | | | | | | | | | | |
| **3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | | | | | |  | |  |  |  | |  |
| **3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | |  |  |  | |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า  จะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบ | หน่วยงานที่  ขอรับเงินอุดหนุน |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) | |
| 1 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานระดับท้องถิ่น | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คลองปาง | 30,000  (งบฯ อบต.) | 30,000  (งบฯ อบต.) | 30,000  (งบฯ อบต.) | | 30,000  (งบฯ อบต.) | | 1 ครั้ง | เพื่อเพิ่มประสิทธิ  ภาพในการปฏิบัติ  งานของ อบต. | สนง.ปลัด | อปต.คลองปาง |
|  | 1 โครงการ | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | - | - | - | - |

95

แบบ ผ. 02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)**  **สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ขององค์กรประชาชน** | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | |
| **5. ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | | |  | |  |  |  | |  |
| **5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | |  |  |  | |  |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า  จะได้รับ | หน่วยงาน  รับผิดชอบ | หน่วยงานที่  ขอรับเงินอุดหนุน |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) | |
| 1 | สนับสนุนกิจกรรมกองทุนพัฒนาสตรี (12 สิงหา) | เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | ตามโครงการที่ อบตกำหนด | 10,000  (งบฯ อบต.) | 10,000  (งบฯ อบต.)- | 10,000  (งบฯ อบต.) | | 10,000  (งบฯ อบต.) | | 1 ครั้ง | ประชาชนร่วมสืบสานประเพณี | สนง.ปลัด | กลุ่มพัฒนาสตรี |
| 2 | โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน วงกลองยาว | เพื่อร่วมสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น | มีการส่งเสริมศิลปะวัฒน  ธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15,000  (งบฯ อบต.) | 15,000  (งบฯ อบต.) | 15,000  (งบฯ อบต.) | | 15,000  (งบฯ อบต.) | | 1 ครั้ง | เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน | สนง.ปลัด | ชมรมกลองยาวตำบลเขาไพร |
|  | 2 โครงการ | - | - | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | | - | - | - | - |

96

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา**  แบบ ผ. 03 | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)**  **สำหรับประสานแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง** | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**  **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ สร้างฐานเศรษฐกิจ ของจังหวัด ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ที่มั่งคั่งและยั่งยืน**  **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด** **การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์** | | | | | | | | | | | | |
| **1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์** | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า  จะได้รับ | หน่วยงาน  ที่  รับผิดชอบ |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาด  ยาง (เคปซีล) สายควนหนองยาง – ลำช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 450 เมตร ไหล่ทาง 1.00 เมตร | | 1,300,000  (งบฯ อบต./อบจ.) | - | - | | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลา  ดยาง (เคปซีล) สายสวนปาล์ม– นาหนองเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | ขนาดกว้าง 6.00 ม ระยะทาง 1,000 ม ไหล่ทาง 1.00 ม. | | 2,900,000  (งบฯ อบต./อบจ.) | - | - | | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |
|  | 2 โครงการ | - | - | | 4,200,000 | - | - | | - | - | - | - |

97

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา**  แบบ ผ. 03/1 | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)**  **สำหรับประสานแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง**  **ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ**  **อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง** | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า  จะได้รับ | หน่วยงาน  ที่ขอประสาน |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาด  ยาง (เคปซีล) สายควนหนองยาง – ลำช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 450 เมตร ไหล่ทาง 1.00 เมตร | 1,300,000  (งบฯ อบต./อบจ.) | - | - | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | อบจ.ตรัง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลา  ดยาง (เคปซีล) สายสวนปาล์ม– นาหนองเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย | ขนาดกว้าง 6.00 ม ระยะทาง 1,000 ม ไหล่ทาง 1.00 ม. | 2,900,000  (งบฯ อบต./อบจ.) | - | - | - | 1 สาย | ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วมีร้อยละ3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ | อบจ.ตรัง |
|  | 2 โครงการ | - | - | 4,200,000 | - | - | - | - | - | - |

ลงชื่อ......................................................... ลงชื่อ.......................................................

(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ) (นายทรรศฤทธิ์ ดำสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ลงชื่อ......................................................... ลงชื่อ..............................................

(นางสาวปราณี คำแหง) (นายวรวิทย์ ช้อนทอง)

ท้องถิ่นอำเภอรัษฎา นายอำเภอรัษฎา

98

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บัญชีครุภัณฑ์**  แบบ ผ. 08 | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร** | | | | | | | | | | |
| **ที่** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **หน่วยงาน**  **ที่ขอประสาน** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** |
| 1 | แผนงานการพาณิชย์ | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | เพื่อสูบน้ำผลิต | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | - | 100,000  (งบฯ อบต.) | กองช่าง |
| 2 | แผนงานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ | เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ  งาน | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา | 50,000  (งบฯ อบต.) | - | - | 50,000  (งบฯ อบต.) | สนง.ปลัด |
| 3 | แผนงานการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ | จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา | 65,000  (งบฯ อบต.) | - | 65,000  (งบฯ อบต.) | - | สนง.ปลัด |
| 4 | แผนงานการพาณิชย์ | ค่าครุภัณฑ์ | -ครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  -ครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน  -ครุภัณฑ์และวัสดุการเกษตร  -ครุภัณฑ์วัสดุงานบ้านงานครัว | -เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง  ใช้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ  งาน  -เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง  ใช้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ  งาน  -เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง  ใช้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ  งาน  -เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง  ใช้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ  งาน | -จัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  -จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน  -จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุการเกษตร  -จัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุงานบ้านงานครัว | 50,000  (งบฯ อบต.)  50,000  (งบฯ อบต.)  50,000  (งบฯ อบต.)  50,000  (งบฯ อบต.) | - | 50,000  (งบฯ อบต.)  50,000  (งบฯ อบต.)  50,000  (งบฯ อบต.)  50,000  (งบฯ อบต.) | 50,000  (งบฯ อบต.)  50,000  (งบฯ อบต.)  50,000  (งบฯ อบต.)  50,000  (งบฯ อบต.) | สนง.ปลัด  สนง.ปลัด  สนง.ปลัด  สนง.ปลัด |

99

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บัญชีครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)** | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร** | | | | | | | | | | |
| **ที่** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **หน่วยงาน**  **ที่ขอประสาน** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** |
|  | แผนงานการพาณิชย์ | ค่าครุภัณฑ์ | -ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  และขนส่ง  -ครุภัณฑ์และวัสดุคอม  พิวเตอร์ | -เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง  ใช้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ  งาน  -เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง  ใช้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ  งาน | จัดหาครุภัณฑ์ยาน  พาหนะและขนส่ง  จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,000,000  (งบฯ อบต.)  100,000  (งบฯ อบต.) | -  - | -  100,000  (งบฯ อบต.) | -  - | สนง.ปลัด  สนง.ปลัด |
| **รวม** | | | | | | 1,415,000 | 100,000 | 365,000 | 400,000 | - |
|  | | | | | | | | | | |

แบบ ผ. 08

100

**ส่วนที่ 4**

**การติดตามประเมินผล**

**1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์** จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำยุทธศาสตร์ต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในภาพรวมได้ จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการจัดทำยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ

2 เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจำเป็นสำคัญในการนำมาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ

3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย

**2.การติดตามและประเมินผลโครงการ**

การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องกำหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดตรังแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลดังนั้นการทำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงแบ่งเป็น ๔ แนวทาง ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนา และโครงสร้างในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี นำไปจัดทำแผนงานงบประมาณหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อปฏิบัติให้บรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ

๒. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้ดำเนินงาน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และมีหน่วยงานหรือองค์กรอื่นมีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะดำเนินงานมากกว่า

๓. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่นในการดำเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจดำเนินงานรูปแบบหุ้นส่วน สหกรณ์หรือคณะทำงานหรือคณะกรรมการ

๔. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และการดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานแผนการพัฒนาตามลำดับ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกจำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ที่ ที่ 401/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ๑. | นายพะโยม ทองสงฆ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. | นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๓. | นายมนตรี น้ำแก้ว | กรรมการ |
| ๔. | นางสุมลฑา หมวดพุด | กรรมการ |
| ๕. | นายทวิน สงคง | กรรมการ |
| ๖. | นายถาวร อำลอย | กรรมการ |
| ๗. | นายกรรณวิชย์ จิตรชูชื่น | กรรมการ |
| ๘. | นายสุธี ธุระ | กรรมการ |
| 9. | นางพลอยทิพย์ ไชยมณี | กรรมการ |
| 10. | นายโกมินทร์ ไชยมณี | กรรมการ |
| 11. | นายขจร รอดแก้ว | กรรมการ |

**มีอำนาจหน้าที่ดังนี้**

(๑) กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**๒.1 ลักษณะของการติดตามและประเมินผล**

๑. การติดตามและประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร โดยตรวจสอบติดตามและประเมินผลก่อนดำเนินการโครงการว่าคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ในขณะดำเนินการตามโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที และหลังสิ้นสุดโครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินว่าโครงการประสบผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่าของผลการดำเนินการเพื่อตัดสินว่าควรจะขยาย ปรับปรุง สิ้นสุดหรือดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป

๒. การจัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละปีให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 ด้านดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

๓. การติดตามประเมินผล กำหนดให้มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่อง โดยให้มีการวัดผลเพื่อวัดคุณค่าของโครงการและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นใน ๓ ระดับ คือ

**ผลงาน** ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา ความต้องการตามเป้าหมายของงาน/โครงการ

**ผลลัพธ์** ได้แก่ ผลที่ตามมา ซึ่งเป็นเรื่องที่แสดงถึงการบรรลุความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้น

**ผลกระทบ** ได้แก่ การประเมินผลที่ได้จากผลของโครงการทั้งที่ คาดหวังและไม่คาดหวัง ซึ่งเป็นผลทางบวกทางลบ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ เช่น ยกเลิกหรือดำเนินการต่อไป

๔. ให้มีองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับหน้าที่ ติดตามและประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

**3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลออกเป็นช่วงไตรมาสโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละสายงาน/โครงการในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ และกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยแผนงาน/โครงการละ ๑ ครั้ง และประเมินผลแผนงาน/โครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แล้วรายงานผลการติดตามประเมินผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีให้ประชาชนในถิ่นทราบโดยทั่วกัน

**3.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ** มีดังนี้

แบบที่ 10 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน – กันยายน ของทุกๆปี

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

2. รายงานผลการดำเนินงาน

(1) เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม (2) เดือนเมษายน – กันยายน

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**1**. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจำปี พ.ศ...............

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 …………… | | ปีที่ 2 …………… | | ปีที่ 3 …………… | | ปีที่ 3 …………… | | รวม | |
| จำนวนโครงการ | งบ  ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ  ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ  ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ  ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ  ประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 จำนวนโครงการและงบประมาณที่จ่ายขาดเงินสะสม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | ปีโครงการใน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | แหล่งที่มา | งบตามจ่ายขาดเงินสะสม |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ :** โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ และจ่ายขาดเงินสะสม โดยบางโครงการมีการโอนย้ายมาจากปี ...... และปี ......... จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มาดำเนินการในปี ..................

3. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ…………………

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | |
| **ที่เสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |
| 2.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| 3.การพัฒนาและการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  |  |  |  |  |
| 4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |
| 5.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| 6.การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |

4. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ……………………..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **รวม** | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |
| 2.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| 3.การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม |  |  |  |  |  |  |
| 4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |
| 5.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| 6.การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ได้รับ** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
| โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ |  |  |  |  |  |
| โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ :** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม .................. ถึง 30 กันยายน ..........................

**ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

4.1........................................................................................................................................................

4.2 ......................................................................................................................................................

**แบบในการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

**แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |

**การวัด และการนำเสนอผล**

* ความถี่ในการวัด : หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
* เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การดำเนินการนั้น

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **รวม** |
| 1 | ถนนลาดยาง/คลส.สายลำช้าง – ควนหนองยาง หมู่ที่ 2 | 1,300,000 | - | - | 1,300,000 | กองช่าง |
| 2 | ถนนลาดยาง/คลส.สายห้วยขุนดำ – ควนหนองยาง หมู่ที่ 2 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | กองช่าง |
| **รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 โครงการ** | | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 |  |

**บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร**

**ตามกรอบการประสานที่กำหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดตรัง**

**รายละเอียดโครงการ อบต.เขาไพร**

**เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ**

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (เคปซีล) สายควนหนองยาง – ลำช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 450 เมตร ไหล่ทาง 1.00 เมตร งบประมาณ 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (เคปซีล) สายสวนปาล์ม– นาหนองเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ไหล่ทาง 1.00 เมตร งบประมาณ 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

****